**ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 декабря 2017 г. N 518-п**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ**

**2016 ГОДА N 334-П "О КРАТКОСРОЧНОМ ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА**

**В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ,**

**НА 2017 - 2019 ГОДЫ"**

В целях уточнения видов и перечня работ по капитальному ремонту и сроков их проведения, а также объемов финансирования программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=3A8672D5763C679DA0BB2920AB347B2A57CBB203528B531D5F83D64EA832283434H76AL) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 сентября 2016 года N 334-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2017 - 2019 годы" изменение, изложив [приложение](consultantplus://offline/ref=3A8672D5763C679DA0BB2920AB347B2A57CBB203528B531D5F83D64EA8322834347ADF6C000BD4187DBB51CCHF67L) в следующей редакции:

"Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 2 сентября 2016 года N 334-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО - ЮГРЫ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного – Югры, на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 1 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4013,20 | 3573,80 | 3448,7 | 190 | 2 803 288,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 288,15 | 784,40 | 16 848,40 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 1991 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5842,34 | 5089,60 | 5089,60 | 250 | 258 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 981,26 | 50,88 | 16 848,40 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3933,30 | 3520,50 | 3520,50 | 190 | 440 919,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 919,93 | 125,24 | 16 848,40 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 4 | 1998 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5682,80 | 5113,20 | 4988,1 | 282 | 23 964 449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 964 449,23 | 4 686,78 | 16 848,40 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 1 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1187,70 | 1017,10 | 891,5 | 91 | 1 834 320,15 | 0,00 | 0,00 | 82 544,41 | 1 751 775,74 | 1 803,48 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 2 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1208,00 | 1023,00 | 464,4 | 87 | 1 873 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 678,00 | 1 831,55 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 3 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1014,50 | 999,10 | 999,1 | 55 | 1 795 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 103,29 | 1 796,72 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 4 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1236,70 | 1025,00 | 989,1 | 79 | 1 893 001,75 | 0,00 | 0,00 | 85 185,08 | 1 807 816,67 | 1 846,83 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 5 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1217,70 | 1012,20 | 440,7 | 82 | 1 562 064,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 064,86 | 1 543,24 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 6 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1211,20 | 1012,50 | 463,1 | 72 | 1 815 908,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 908,89 | 1 793,49 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 7 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1206,10 | 1020,00 | 907,3 | 72 | 1 762 417,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 417,55 | 1 727,86 | 10 225,51 | 31.12.2017 |
|  | **Итого** | |  |  |  |  | **27 753,54** | **24 406,00** | **22 202,10** | **1450** | **40 004 133,06** | **0,00** | **0,00** | **167 729,49** | **39 836 403,57** | **1 639,11** |  |  |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Сургутский район** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 298,00 | 269,90 | 204,3 | 11 | 1 274 836,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 836,98 | 4 723,37 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 1991 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5842,34 | 5089,60 | 5089,60 | 250 | 10 133 541,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 133 541,29 | 1 991,03 | 17 870,05 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3933,30 | 3520,50 | 3520,50 | 190 | 15 198 611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 198 611,76 | 4 317,17 | 17 870,05 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 23 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1044,50 | 917,00 | 766,4 | 68 | 4 411 417,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 417,03 | 4 810,71 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 25 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1053,70 | 921,50 | 882,1 | 68 | 4 433 065,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 433 065,18 | 4 810,71 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1048,10 | 921,30 | 828 | 68 | 4 432 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 103,05 | 4 810,71 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29а | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1051,20 | 923,70 | 923,7 | 68 | 4 443 648,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 648,73 | 4 810,71 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 31 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1054,00 | 924,80 | 832,6 | 68 | 4 448 940,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 448 940,52 | 4 810,71 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 33 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1041,40 | 924,80 | 834,8 | 68 | 4 509 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 074,35 | 4 875,73 | 11 802,64 | 31.12.2018 |
|  | **Итого по Сургутскому р-ну** | |  |  |  |  | **16 366,54** | **14 413,10** | **13 882,00** | **859** | **53 285 238,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 285 238,89** | **3 697,00** |  |  |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Сургутский район** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1983 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 326,10 | 293,30 | 252,6 | 18 | 1 808 292,98 | 0,00 | 0,00 | 81 373,18 | 1 726 919,80 | 6 165,34 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 1983 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 661,20 | 455,00 | 230 | 40 | 2 188 871,05 | 0,00 | 0,00 | 98 499,20 | 2 090 371,85 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 51 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 301,60 | 301,60 | 226,1 | 16 | 1 450 908,81 | 0,00 | 0,00 | 65 290,90 | 1 385 617,91 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 54 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 301,70 | 294,30 | 294,3 | 23 | 1 415 790,65 | 0,00 | 0,00 | 63 710,58 | 1 352 080,07 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 295,40 | 266,00 | 167,9 | 17 | 1 279 647,67 | 0,00 | 0,00 | 57 584,15 | 1 222 063,52 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 3 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 1266,50 | 963,70 | 410,3 | 98 | 4 636 076,97 | 0,00 | 0,00 | 208 623,46 | 4 427 453,51 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 302,50 | 299,70 | 97,3 | 13 | 1 441 768,46 | 0,00 | 0,00 | 64 879,58 | 1 376 888,88 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3861,80 | 3486,50 | 3486,5 | 190 | 16 078 393,65 | 0,00 | 0,00 | 723 527,71 | 15 354 865,94 | 4 611,61 | 18 763,55 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 1988 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5753,80 | 5116,10 | 4956,2 | 282 | 35 942 755,35 | 0,00 | 0,00 | 1 617 423,99 | 34 325 331,36 | 7 025,42 | 18 763,55 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9328,70 | 8288,80 | 7606,8 | 480 | 37 037 691,87 | 0,00 | 0,00 | 1 666 696,13 | 35 370 995,74 | 4 468,40 | 18 763,55 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 7 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5695,40 | 5095,80 | 4914,4 | 290 | 11 955 504,66 | 0,00 | 0,00 | 537 997,71 | 11 417 506,95 | 2 346,15 | 18 763,55 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 961,70 | 893,00 | 804,1 | 50 | 4 295 960,08 | 0,00 | 0,00 | 193 318,20 | 4 102 641,88 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 40 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 788,80 | 699,80 | 341 | 55 | 3 366 531,76 | 0,00 | 0,00 | 151 493,93 | 3 215 037,83 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 43 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 812,00 | 724,60 | 724,6 | 56 | 5 321 939,72 | 0,00 | 0,00 | 239 487,29 | 5 082 452,43 | 7 344,66 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 48 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 714,90 | 639,72 | 111,9 | 51 | 3 077 504,58 | 0,00 | 0,00 | 138 487,71 | 2 939 016,87 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 725,80 | 652,10 | 548,6 | 49 | 3 161 595,71 | 0,00 | 0,00 | 142 271,81 | 3 019 323,90 | 4 848,33 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 17 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1024,70 | 922,80 | 418,1 | 41 | 6 628 069,14 | 0,00 | 0,00 | 298 263,11 | 6 329 806,03 | 7 182,56 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 18 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1027,20 | 922,50 | 376,4 | 38 | 6 630 054,43 | 0,00 | 0,00 | 298 352,45 | 6 331 701,98 | 7 187,05 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 39 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 911,60 | 594,90 | 304,3 | 52 | 2 861 888,75 | 0,00 | 0,00 | 128 784,99 | 2 733 103,76 | 4 810,71 | 12 392,77 | 31.12.2019 |
|  | **Итого** | |  |  |  |  | **35 061,40** | **30 910,22** | **26 271,40** | **1 859** | **150 579 246,29** | **0,00** | **0,00** | **6 776 066,08** | **143 803 180,21** | **4 871,50** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | утепление фасада | | ремонт фундамента | |
| электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |
| руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 1 | 2 803 288,15 | 56 126,61 | 124 422,74 | 0,00 | 0,00 | 1 257 680,58 | 667 554,32 | 697 503,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 258 981,26 | 0,00 | 258 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 440 919,93 | 0,00 | 440 919,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 4 | 23 964 449,23 | 31 688,70 | 1 192 207,30 | 1 495 455,30 | 6 973 581,57 | 4 286 633,32 | 2 381 603,29 | 1 749 637,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1503,00 | 5 853 642,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 1 | 1 834 320,15 | 36 391,91 | 80 518,48 | 0,00 | 827 393,58 | 211 991,72 | 221 368,00 | 456 656,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 2 | 1 873 678,00 | 37 208,60 | 80 518,48 | 0,00 | 827 393,58 | 212 221,82 | 221 574,50 | 494 761,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 3 | 1 795 103,29 | 35 578,15 | 80 518,48 | 0,00 | 789 853,06 | 184 413,94 | 192 847,40 | 511 892,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 4 | 1 893 001,75 | 37 974,49 | 80 518,48 | 0,00 | 827 371,16 | 234 621,76 | 249 048,44 | 463 467,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 5 | 1 562 064,86 | 31 040,82 | 80 518,48 | 0,00 | 708 535,72 | 146 976,08 | 149 220,44 | 445 773,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 6 | 1 815 908,89 | 36 009,87 | 80 518,48 | 0,00 | 793 845,00 | 200 589,38 | 207 354,32 | 497 591,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 7 | 1 762 417,55 | 34 899,91 | 80 518,48 | 0,00 | 772 031,52 | 194 504,12 | 185 346,14 | 495 117,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | **40 004 133,06** | **336919,06** | **2580160,59** | **1495455,30** | **12520005,19** | **6929632,72** | **4475916,85** | **5812400,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1503,00** | **5853642,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сургутский район** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1 274 836,98 | 25 463,42 | 59 493,98 | 0,00 | 440 695,47 | 366 649,06 | 168 581,41 | 213 953,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 10 133 541,29 | 212 314,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 790,10 | 9 921 227,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 15 198 611,76 | 318 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 030,20 | 5 709 652,02 | 0,00 | 0,00 | 3 312,67 | 9 170 523,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 23 | 4 411 417,03 | 88 113,05 | 205 871,62 | 0,00 | 1 524 972,62 | 1 268 744,11 | 583 355,29 | 740 360,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 25 | 4 433 065,18 | 88 545,45 | 206 881,89 | 0,00 | 1 532 456,12 | 1 274 970,22 | 586 217,99 | 743 993,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29 | 4 432 103,05 | 88 526,23 | 206 836,99 | 0,00 | 1 532 123,52 | 1 274 693,51 | 586 090,76 | 743 832,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29а | 4 443 648,73 | 88 756,84 | 207 375,80 | 0,00 | 1 536 114,73 | 1 278 014,10 | 587 617,53 | 745 769,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 31 | 4 448 940,52 | 88 862,54 | 207 622,76 | 0,00 | 1 537 944,03 | 1 279 536,04 | 588 317,31 | 746 657,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 33 | 4 509 074,35 | 90 063,65 | 210 429,08 | 0,00 | 1 558 731,55 | 1 296 830,81 | 596 269,26 | 756 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | **53 285 238,89** | **1 089 081,21** | **1 304 512,12** | **0,00** | **9 663 038,04** | **8 039 437,85** | **3 696 449,55** | **4 691 317,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 820,30** | **15 630 879,05** | **0,00** | **0,00** | **3 312,67** | **9 170 523,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1 808 292,98 | 36 118,60 | 84 389,26 | 0,00 | 487 758,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 231,30 | 1 200 026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 2 188 871,05 | 43 720,22 | 102 150,04 | 0,00 | 756 665,80 | 629 529,52 | 289 451,10 | 367 354,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 51 | 1 450 908,81 | 28 980,26 | 67 710,88 | 0,00 | 501 561,33 | 417 288,14 | 191 864,73 | 243 503,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 54 | 1 415 790,65 | 28 278,81 | 66 071,99 | 0,00 | 489 421,42 | 407 187,99 | 187 220,79 | 237 609,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 1 279 647,67 | 25 559,51 | 59 718,48 | 0,00 | 442 358,47 | 368 032,64 | 169 217,56 | 214 761,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 3 | 4 636 076,97 | 92 600,38 | 216 356,03 | 0,00 | 1 602 634,80 | 1 333 357,36 | 613 063,78 | 778 064,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | 1 441 768,46 | 28 797,69 | 67 284,32 | 0,00 | 498 401,63 | 414 659,33 | 190 656,03 | 241 969,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 16 078 393,65 | 321 147,68 | 750 345,05 | 1 651 974,29 | 5 201 691,42 | 3 775 790,07 | 2 217 958,79 | 2 159 486,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 35 942 755,35 | 717 915,78 | 1 677 373,31 | 2 424 111,76 | 7 632 976,77 | 5 540 605,07 | 3 254 639,02 | 3 168 836,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 790,00 | 9 920 672,80 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1 605 624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | 37 037 691,87 | 739 785,89 | 1 728 471,71 | 3 927 401,26 | 12 366 493,58 | 0,00 | 0,00 | 5 133 959,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 226,30 | 12 338 767,52 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 802 812,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 7 | 11 955 504,66 | 238 797,65 | 557 938,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 513,90 | 8 390 450,59 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 768 317,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | 4 295 960,08 | 85 806,93 | 200 483,48 | 0,00 | 1 485 060,57 | 1 235 538,15 | 568 087,54 | 720 983,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 40 | 3 366 531,76 | 67 242,65 | 157 109,01 | 0,00 | 1 163 768,63 | 968 230,23 | 445 182,15 | 564 999,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 43 | 5 321 939,72 | 106 299,71 | 248 363,81 | 0,00 | 1 205 011,08 | 0,00 | 0,00 | 585 021,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 612,40 | 3 177 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 48 | 3 077 504,58 | 61 469,66 | 143 620,71 | 0,00 | 1 063 855,49 | 885 104,67 | 406 961,88 | 516 492,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 3 161 595,71 | 63 149,29 | 147 545,07 | 0,00 | 1 092 924,76 | 909 289,67 | 418 081,89 | 530 605,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 6 628 069,14 | 132 388,16 | 309 318,14 | 0,00 | 1 534 618,03 | 0,00 | 0,00 | 745 043,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 753,00 | 3 906 701,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 6 630 054,43 | 132 427,82 | 309 410,79 | 0,00 | 1 534 119,13 | 0,00 | 0,00 | 744 800,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 753,50 | 3 909 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 39 | 2 861 888,75 | 57 162,98 | 133 558,37 | 0,00 | 989 319,75 | 823 092,55 | 378 449,36 | 480 305,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | **150 579 246,29** | **3 007 649,67** | **7 027 218,88** | **8 003 487,31** | **40 048 641,08** | **17 707 705,39** | **9 330 834,62** | **17 433 796,37** | **0,00** | **0** | **0,00** | **7 880,40** | **42 843 158,32** | **0,00** | **0,00** | **1 870,00** | **5 176 754,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |