Доклад к заседанию депутатских слушаний на сентябрь 2025 года по 2 вопросу повестки

«О реализованных мероприятиях по приспособлению

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах города Лянтора с учетом потребностей инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в 2025 году.

Администрацией городского поселения Лянтор в 2025 году реализованы мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по 7 помещениям на общую сумму 2 838 361,13 рублей (в 3 подъездах многоквартирных домах установлены подъемные платформы с 0 по 1 этаж, установлены стационарные пандусы, примыкающие к крыльцу дома с поручнями в 4 многоквартирных домах).

Заключен муниципальный контракт от 31.07.2025 № 092 на  выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов по 2 объектам, на общую сумму 1 013 484,95 рублей (из них 1 помещение, в котором проживает инвалид из числа участников специальной военной операции). Окончание выполнения работ по минимальному контракту 25.10.2025.

Так же завершены мероприятия по муниципальному контракту от 10.04.2025 года по выполнению раб по разработке проектно-сметной документации по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, на общую сумму 820 000,00 рублей по 18 адресам.

Заместитель начальника

управления городского хозяйства                                                       Е.Н. Павлюкова