Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2017 г. N 106-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 334-П "О КРАТКОСРОЧНОМ ПЛАНЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ,

НА 2017 - 2019 ГОДЫ"

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=86EB3F0E8CEE09CEEB34C374B677F11E0905AEB69F8CFF72E891671B1289F7C917A667D) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2013 года N 568-п "О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=86EB3F0E8CEE09CEEB34C374B677F11E0905AEB69F8BFC74E895671B1289F7C917A667D) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 сентября 2016 года N 334-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2017 - 2019 годы" изменение, изложив [приложение](consultantplus://offline/ref=86EB3F0E8CEE09CEEB34C374B677F11E0905AEB69F8BFC74E895671B1289F7C91767379D280C41A87049D5C4A16ED) в следующей редакции:

"Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 2 сентября 2016 года N 334-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО - ЮГРЫ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | Руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 1 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4013,20 | 3573,80 | 3448,7 | 190 | 4252535,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4252535,83 | 1189,92 | 17606,61 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3933,30 | 3520,50 | 3520,50 | 190 | 8818398,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8818398,52 | 2504,87 | 17606,61 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 4 | 1998 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5682,80 | 5113,20 | 4988,1 | 282 | 23844145,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23844145,96 | 4663,25 | 17606,61 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 1991 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5842,34 | 5089,60 | 5089,60 | 250 | 7338729,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7338729,76 | 1441,91 | 17606,61 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 1 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1187,70 | 1017,10 | 891,5 | 91 | 2222811,03 | 0,00 | 0,00 | 100026,50 | 2122784,53 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 2 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1208,00 | 1023,00 | 464,4 | 87 | 2235705,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235705,13 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 3 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1014,50 | 999,10 | 999,1 | 55 | 2183473,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2183473,11 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 4 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1236,70 | 1025,00 | 989,1 | 79 | 2240076,00 | 0,00 | 0,00 | 100803,42 | 2139272,58 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 5 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1217,70 | 1012,20 | 440,7 | 82 | 2212102,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212102,38 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 6 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1211,20 | 1012,50 | 463,1 | 72 | 2212758,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212758,02 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 7 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1206,10 | 1020,00 | 907,3 | 72 | 2229148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2229148,80 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2017 |
| 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 262,00 | 260,40 | 260,4 | 12 | 472042,71 | 0,00 | 0,00 | 21241,92 | 450800,79 | 1812,76 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 298,00 | 269,90 | 204,3 | 11 | 489263,93 | 0,00 | 0,00 | 22016,88 | 467247,05 | 1812,76 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 23 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1044,50 | 917,00 | 766,4 | 68 | 2004048,47 | 0,00 | 0,00 | 90182,18 | 1913866,29 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 25 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1053,70 | 921,50 | 882,1 | 68 | 2013882,98 | 0,00 | 0,00 | 90624,73 | 1923258,25 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1048,10 | 921,30 | 828 | 68 | 2013445,88 | 0,00 | 0,00 | 90605,06 | 1922840,82 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29а | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1051,20 | 923,70 | 923,7 | 68 | 2013445,88 | 0,00 | 0,00 | 90605,06 | 1922840,82 | 2179,76 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 31 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1054,00 | 924,80 | 832,6 | 68 | 2021094,91 | 0,00 | 0,00 | 90949,27 | 1930145,64 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 33 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1041,40 | 924,80 | 834,8 | 68 | 2021094,91 | 0,00 | 0,00 | 90949,27 | 1930145,64 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2018 |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1983 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 326,10 | 293,30 | 252,6 | 18 | 1004953,31 | 0,00 | 0,00 | 45222,90 | 959730,41 | 3426,37 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 1983 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 661,20 | 455,00 | 230 | 40 | 994375,20 | 0,00 | 0,00 | 44746,88 | 949628,32 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 51 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 301,60 | 301,60 | 226,1 | 16 | 659128,70 | 0,00 | 0,00 | 29660,79 | 629467,91 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 54 | 1987 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 301,70 | 294,30 | 294,3 | 23 | 643175,00 | 0,00 | 0,00 | 28942,88 | 614232,12 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 1986 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 295,40 | 266,00 | 167,9 | 17 | 581327,04 | 0,00 | 0,00 | 26159,72 | 555167,32 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 3 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 1 | 1266,50 | 963,70 | 410,3 | 98 | 2106108,53 | 0,00 | 0,00 | 94774,88 | 2011333,65 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 302,50 | 299,70 | 97,3 | 13 | 654976,36 | 0,00 | 0,00 | 29473,94 | 625502,42 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 1987 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3861,80 | 3486,50 | 3486,5 | 190 | 12056979,45 | 0,00 | 0,00 | 542564,08 | 11514415,37 | 3458,19 | 17606,61 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 1988 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5753,80 | 5116,10 | 4956,2 | 282 | 27695848,27 | 0,00 | 0,00 | 1246313,17 | 26449535,10 | 5413,47 | 17606,61 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9328,70 | 8288,80 | 7606,8 | 480 | 27745237,52 | 0,00 | 0,00 | 1248535,69 | 26496701,83 | 3347,32 | 17606,61 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 7 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5695,40 | 5095,80 | 4914,4 | 290 | 10801384,72 | 0,00 | 0,00 | 486062,31 | 10315322,41 | 2119,66 | 17606,61 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 961,70 | 893,00 | 804,1 | 50 | 1951597,92 | 0,00 | 0,00 | 87821,91 | 1863776,01 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 40 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 788,80 | 699,80 | 341 | 55 | 1529370,92 | 0,00 | 0,00 | 68821,69 | 1460549,23 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 43 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 812,00 | 724,60 | 724,6 | 56 | 2797044,62 | 0,00 | 0,00 | 125867,01 | 2671177,61 | 3860,12 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 48 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 714,90 | 639,72 | 111,9 | 51 | 1398069,66 | 0,00 | 0,00 | 62913,13 | 1335156,53 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 1989 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 725,80 | 652,10 | 548,6 | 49 | 1425125,43 | 0,00 | 0,00 | 64130,64 | 1360994,79 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 17 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1024,70 | 922,80 | 418,1 | 41 | 3486323,99 | 0,00 | 0,00 | 156884,58 | 3329439,41 | 3777,98 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 18 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 1027,20 | 922,50 | 376,4 | 38 | 3487288,47 | 0,00 | 0,00 | 156927,98 | 3330360,49 | 3780,26 | 10685,67 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 39 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 2 | 911,60 | 594,90 | 304,3 | 52 | 1300118,26 | 0,00 | 0,00 | 58505,32 | 1241612,94 | 2185,44 | 10685,67 | 31.12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | Виды, установленные [ч. 1 ст. 166](consultantplus://offline/ref=8BBF2E6A28CF58F5DAEA899C0A829FFDEC64CB151DB7731E7CB79BF69427E73F73C304316FBAA1BCB36ED) Жилищного кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
| электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 1 | 4252535,83 | 212626,79 | 0,00 | 0,00 | 2580011,74 | 1459897,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 2 | 8818398,52 | 440919,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1030,20 | 4012257,09 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 4365221,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 4 | 23844145,96 | 1192207,30 | 1406840,73 | 6973581,57 | 4286633,32 | 2381603,29 | 1749637,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1503,00 | 5853642,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | 7338729,76 | 366936,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1790,10 | 6971793,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 1 | 2222811,03 | 111140,55 | 0,00 | 1164412,19 | 485934,27 | 196099,43 | 265224,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 2 | 2235705,13 | 111785,26 | 0,00 | 1171166,72 | 488753,08 | 197236,96 | 266763,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 3 | 2183473,11 | 109173,66 | 0,00 | 1143805,15 | 477334,51 | 192628,98 | 260530,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 4 | 2240076,00 | 112003,80 | 0,00 | 1173456,39 | 489708,61 | 197622,56 | 267284,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 5 | 2212102,38 | 110605,12 | 0,00 | 1158802,50 | 483593,23 | 195154,69 | 263946,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 6 | 2212758,02 | 110637,90 | 0,00 | 1159145,95 | 483736,56 | 195212,54 | 264025,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 7 | 2229148,80 | 111457,44 | 0,00 | 1167732,21 | 487319,79 | 196658,55 | 265980,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 | 472042,71 | 23602,14 | 0,00 | 244643,98 | 102860,60 | 52110,60 | 48825,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 489263,93 | 24463,20 | 0,00 | 253569,16 | 106613,20 | 54011,71 | 50606,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 23 | 2004048,47 | 100202,42 | 0,00 | 1049814,15 | 438110,05 | 176799,89 | 239121,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 25 | 2013882,98 | 100694,15 | 0,00 | 1054965,92 | 440259,99 | 177667,51 | 240295,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29 | 2013445,88 | 100672,29 | 0,00 | 1054736,95 | 440164,43 | 177628,95 | 240243,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 29а | 2013445,88 | 100672,29 | 0,00 | 1054736,95 | 440164,43 | 177628,95 | 240243,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 31 | 2021094,91 | 101054,75 | 0,00 | 1058743,87 | 441836,61 | 178303,75 | 241155,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 33 | 2021094,91 | 101054,75 | 0,00 | 1058743,87 | 441836,61 | 178303,75 | 241155,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1004953,31 | 50247,67 | 0,00 | 335780,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 231,30 | 618925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 994375,20 | 49718,76 | 0,00 | 520900,15 | 217382,85 | 87725,14 | 118648,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 51 | 659128,70 | 32956,44 | 0,00 | 345282,38 | 144093,78 | 58149,23 | 78646,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 54 | 643175,00 | 32158,75 | 0,00 | 336925,09 | 140606,09 | 56741,78 | 76743,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 581327,04 | 29066,35 | 0,00 | 304526,24 | 127085,36 | 51285,47 | 69363,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 3 | 2106108,53 | 105305,43 | 0,00 | 1103277,97 | 460421,65 | 185803,77 | 251299,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 49 | 654976,36 | 32748,82 | 0,00 | 343107,20 | 143186,02 | 57782,90 | 78151,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 12056979,45 | 602848,97 | 959272,12 | 4755024,67 | 2922895,08 | 1623926,29 | 1193012,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 27695848,27 | 1384792,41 | 1407638,64 | 6977536,71 | 4289064,53 | 2382954,04 | 1750629,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1790,00 | 6971403,81 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 2531828,47 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | 27745237,52 | 1387261,88 | 2280572,15 | 11304588,71 | 0,00 | 0,00 | 2836265,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2226,30 | 8670634,81 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 1265914,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 7 | 10801384,72 | 540069,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1513,90 | 5896093,98 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 4365221,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | 1951597,92 | 97579,90 | 0,00 | 1022338,10 | 426643,70 | 172172,63 | 232863,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 40 | 1529370,92 | 76468,55 | 0,00 | 801155,88 | 334339,60 | 134923,19 | 182483,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 43 | 2797044,62 | 139852,23 | 0,00 | 829547,80 | 0,00 | 0,00 | 188950,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 612,40 | 1638693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 48 | 1398069,66 | 69903,48 | 0,00 | 732374,16 | 305635,51 | 123339,61 | 166816,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 1425125,43 | 71256,27 | 0,00 | 746547,23 | 311550,23 | 125726,52 | 170045,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 3486323,99 | 174316,20 | 0,00 | 1056454,20 | 0,00 | 0,00 | 240634,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 753,00 | 2014919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 3487288,47 | 174364,42 | 0,00 | 1056110,75 | 0,00 | 0,00 | 240556,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 753,50 | 2016257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 39 | 1300118,26 | 65005,91 | 0,00 | 681062,64 | 284222,10 | 114698,21 | 155129,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

".

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН