

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«12» марта 2014 года № 182

 г. Лянтор

О мероприятиях по предупреждению

возможных негативных последствий

весенне-летнего паводка в 2014 году

на территории городского поселения Лянтор

Во исполнение статей 11, 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весеннего паводка, предотвращения фактов материального ущерба:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2014 года, согласно приложению.

2. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в паводковый период на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор (Зеленская Л.В.).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского поселения Лянтор, независимо от их организационно-правовой формы:

3.1. Организовать работу по выполнению Плана противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2014 года.

3.2. В случае осложнения паводковой обстановки, информацию предоставлять в Администрацию городского поселения Лянтор по телефону 21-113 (круглосуточно).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «12» марта 2014 года № 182

План

противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий | Срокисполнения |  Исполнители |
|  | Организовать наблюдение, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о паводковой обстановке | апрель-май | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.) |
|  | Провести корректировку плана действийпо предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 10 апреля | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.) |
|  | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления | до 10 апреля | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.) |
|  | Провести корректировку схем связи и оповещения руководящего состава | до 10 апреля | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.) |
|  | Организовать контроль за работой по очистке дренажных стоков  | апрель–май | Управление городского хозяйства (Власюкова Н.Г.) |
|  | Обеспечить контроль за уборкой и вывозом снега с территории города учреждениями и предприятиями всех форм собственности | апрель -май | Управление городского хозяйства (Власюкова Н.Г.), руководители предприятий и организаций города Лянтора  |
|  | Принятие мер по недопущению загрязнения водоёмов и почвы от объектов с повышенной экологической опасностью | постоянно | Предприятия, организации, учреждения города Лянтора всех форм собственности |
|  | Определить зоны возможных подтоплений жилых домов на территории города | апрель -май | Управление городского хозяйства (Власюкова Н.Г.) |
|  | Обеспечить контроль за состоянием мостов через реки Вачимгъявин, Пим | в период паводка | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор (Зеленская Л.В.) |
|  | Определение и привлечение сил и средств Лянторского городского звена в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), подготовка к возможной эвакуации населения, функционированию систем жизнеобеспечения и оказание медицинской помощи | в период паводка в случае необходимости | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор (Зеленская Л.В.) |
|  | Информирование населения через средства массовой информации в случаях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации | в период паводка в случае необходимости | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.) |