

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» апреля 2015 года № 213

г.Лянтор

О мероприятиях по предупреждению

возможных негативных последствий

весенне-летнего паводка в 2015 году

на территории городского поселения Лянтор

Во исполнение статей 11, 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весеннего паводка, предотвращения фактов материального ущерба:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2015 года (приложение).

2. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в паводковый период на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор (Зеленская Л.В.).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского поселения Лянтор, независимо от их организационно-правовой формы:

- организовать работу по выполнению Плана противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2015 года;

- в случае осложнения паводковой обстановки, информацию предоставлять в Администрацию городского поселения Лянтор по телефону 21-113 (круглосуточно).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» апреля 2015 года № 213

План

противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |
|  | Организовать наблюдение, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о паводковой обстановке | апрель-май | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор |
|  | Провести корректировку плана действий  по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 15  апреля | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор |
|  | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления | до 15  апреля | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор |
|  | Провести корректировку схем связи и оповещения руководящего состава | до 15  апреля | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор |
|  | Организовать контроль за работой по очистке дренажных стоков | апрель–май | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
|  | Обеспечить контроль за уборкой и вывозом снега с территории города учреждениями и предприятиями всех форм собственности | апрель -май | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор,  руководители предприятий и организаций |
|  | Принятие мер по недопущению загрязнения водоёмов и почвы от объектов с повышенной экологической опасностью | постоянно | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности |
|  | Определить зоны возможных подтоплений жилых домов на территории города | апрель -май | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
|  | Обеспечить контроль за состоянием  мостов через реки Вачимгъявин, Пим | в период  паводка | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор |
|  | Определение и привлечение сил и средств Лянторского городского звена в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), подготовка к возможной эвакуации населения, функционированию систем жизнеобеспечения и оказание медицинской помощи | в период  паводка  в случае  необходимости | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор |
|  | Информирование населения через средства массовой информации в случаях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации | в период  паводка  в случае  необходимости | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор |