

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» января 2015 года № 25

 г. Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» (далее Программа) следующие изменения:
	1. Раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
	2. Раздел 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
	3. Приложение к Программе «Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления городского хозяйства Н.Г. Власюкову.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «19» января 2015 года № 25

Муниципальная программа

 «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

1. Паспорт муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» |
| Основание для разработки Программы | 1 Обеспечение исполнения вопросов местного значения: - организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); - организация обустройства мест массового отдыха населения;- создание условий для массового отдыха жителей поселения;- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;- организация освещения улиц городского поселения,в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 года № 483 |
| Инициатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Цели Программы | - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;- развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения; - создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды |
| Задачи Программы | - создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения;- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, путем создания зеленых насажденийразличного функционального назначения;- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в городе;- привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города;- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Объёмы и источники финансирования Программы  | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2013-2016гг., тыс. руб. | 2013 г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. |
| Итого в т.ч. | 98596,28 | 7302,47 | 8717,10 | 35259,12 | 47317,59 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 79716,47 | 7302,47 | 8717,10 | 25606,47 | 38090,43 |
| Прочие поступления  | 18879,81 | 0,00 | 0,00 | 9652,65 | 9227,16 |
| - средства бюджета городского поселения Лянтор;- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | 1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами;3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения;4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения;5. Снижение количества правонарушений |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Исполнители Программы | - управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;- юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;- управляющие компании, товарищества собственников жилья;- муниципальные предприятия городского поселения Лянтор |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «19» января 2015 года № 25

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).

В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 93 474 млн. 588 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования2013-2016 гг., тыс.руб. | 2013 г., тыс.руб. | 2014 г., тыс.руб. | 2015 г., тыс.руб. | 2016 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 98596,28 | 7302,47 | 8717,10 | 35259,12 | 47317,59 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 79716,47 | 7302,47 | 8717,10 | 25606,47 | 38090,43 |
| Прочие поступления  | 18879,81 | 0,00 | 0,00 | 9652,65 | 9227,16 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от «19» января 2015 года № 25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия муниципальной программы |
|  | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятия/ | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  | 2013 год, тыс.руб. | 2014 год, тыс.руб.  | 2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб.  | Исполнитель |
| п/п | задача  |
|  Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города |
| 1 |  | Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий (устройство газонов, клумб, выкашивание травы, летнее содержание городских скверов, приобретение вазонов-чаш для вертикального озеленения) | Бюджет городского поселения Лянтор | 17009,28 | 2837,83 | 3292,63 | 6082,21 | 4796,61 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 2.  |  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Бюджет городского поселения Лянтор | 2156,87 | 330,40 | 539,25 | 469,78 | 817,44 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.  | Прочие мероприятия по благоустройству поселения (санитарная очистка территории города, ремонта и содержание малых архитектурных форм, устройство зимнего городка, разборка зимнего городка, оформление улиц к праздничным мероприятиям и т.д.) | Бюджет городского поселения Лянтор | 39903,04 | 4134,24 | 4885,22 | 8692,97 | 22190,61 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.1 | Окраска ограждений по улицам Назаргалеева, Согласия | Бюджет городского поселения Лянтор | 1098,63 | 351,43 | 0,00 | 747,20 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.2 | Ремонт и окраска ограждения, моста, урн, скамеек городского сквера | Бюджет городского поселения Лянтор | 1033,97 | 68,45 | 97,14 | 102,00 | 766,38 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.3 | Ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок  | Бюджет городского поселения Лянтор | 3987,43 | 739,52 | 786,91 | 1200,49 | 1260,52 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.4 | Ремонт мусорных контейнерных точек | Бюджет городского поселения Лянтор | 2221,54 | 297,67 | 610,27 | 640,78 | 672,82 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.5 | Ремонт фундамента ограждения сквера | Бюджет городского поселения Лянтор | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.6 |  | Санитарная очистка города (утилизация ТБО) | Бюджет городского поселения Лянтор | 656,42 | 150,05 | 153,15 | 173,08 | 180,14 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.7 |  | Очистка водоёма в городском сквере | Бюджет городского поселения Лянтор | 405,61 | 83,23 | 98,17 | 109,37 | 114,84 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.8 |  | Ремонт ступеней моста в городском сквере | Бюджет городского поселения Лянтор | 359,81 | 221,11 | 0,00 | 20,00 | 118,71 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.9. |  | Летнее и зимнее содержание дорожек и площади городских скверов | Бюджет городского поселения Лянтор | 4453,29 | 849,63 | 1126,61 | 1208,32 | 1268,74 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.10 |  | Устройство и содержание и разборка снежного городка | Бюджет городского поселения Лянтор | 6924,08 | 1196,48 | 1754,07 | 1986,77 | 1986,77 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.11 |  | Оформление улиц городак праздникам (флаги) | Бюджет городского поселения Лянтор | 385,95 | 77,28 | 97,91 | 102,81 | 107,95 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.12 |  | Приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки | Бюджет городского поселения Лянтор | 116,90 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.13 |  | Создание видеофильма и фотоальбома для участия в конкурсе по благоустройству | Бюджет городского поселения Лянтор | 144,30 | 44,30 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.14 |  | Обустройство сквера на территории детской площадки по адресу: микрорайон № 6, за жилым домом № 33 (устройство клумб, газонов, тротуарных дорожек, освещения и малых архитектурных форм) | Бюджет городского поселения Лянтор | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.15 |  | Реконструкция эстрадного комплекса | Бюджет городского поселения Лянтор | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 4500,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.16 |  | Обустройство газонов вдоль магистральных дорог (28 000 м.кв.) | Бюджет городского поселения Лянтор | 1106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.17 |  | Вырубка (пересадка) хаотично растущих зеленых насаждений (2000шт.) | Бюджет городского поселения Лянтор | 263,32 | 0,00 | 0,00 | 131,66 | 131,66 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.18 |  | Замена мусорных контейнерных площадок (128 шт./ 384конт.) | Бюджет городского поселения Лянтор | 2447,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 2286,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.19 |  | Установка скамеек и урн вдоль тротуаров (120 шт.)\* | Бюджет городского поселения Лянтор | 490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,20 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.20 |  | Реконструкция стелы на въезде в город | Бюджет городского поселения Лянтор | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.21 |  | Устройство кованного "Дерева любви" на территории городского сквера | Бюджет городского поселения Лянтор | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.22 |  | Изготовление и размещение социальной рекламы на территории города | Бюджет городского поселения Лянтор | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.23 |  | Приобретение и уcтановка адресных аншлагов | Бюджет городского поселения Лянтор | 1170,50 | 0,00 | 0,00 | 1170,50 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
|  4. |  | Благоустройство (устройство детских и спортивных площадок, благоустройство дворовых территорий, установка малых архитектурных форм и т.д.) территорий общего пользования | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 18879,81 | 0,00 | 0,00 | 9652,65 | 9227,16 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 4.1 |  | Приобретение и установка игрового оборудования на дворовых территориях в микрорайонах № 1,2,3,4,6,7,10 города  | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 13634,71 | 0,00 | 0,00 | 6586,82 | 7047,89 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 4.2 | Устройство газонов на дворовых территориях городского поселения Лянтор : ул. Эстонских дорожников дворовая территория дома 28, микрорайон 7 на придомовой территории дома № 48 , микрорайон 5 на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 1, на придомовой территории дома № 36/1, ул. Эстонских дорожников, дворовая территория дома 26 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 2262,49 | 0,00 | 0,00 | 1140,52 | 1121,97 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 4.3 | Изготовление и монтаж ограждений : микрорайон 4 на придомовой территории домов № 30,19, микрорайон 1 на придомовой территории дома № 36/1,36/2 , микрорайон 5 на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 6 на придомовой территории домов № 7,6, 5, 4, 1, ул. Комсомольская дворовая территория домов 1,3 , ул. Набережная на придомовой территории домов № 24,22, ул. Назаргалеева на придомовой территории домов № 26, 32,30, микрорайон 5 на придомовой территории дома № 3, ул. Эстонских дорожников на придомовой территории дома № 26, микрорайон 6а на придомовой территории домов № 101, 96, 76,90, 33, ул. Дружбы народов на придомовой территории дома № 1, микрорайон 7 на придомовой территории дома № 48, микрорайон 3 на придомовой территории дома № 2, микрорайон 2 на придомовой территории дома № 65. | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 2982,61 | 0,00 | 0,00 | 1925,32 | 1057,30 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5. |  | Уличное освещение | Бюджет городского поселения Лянтор | 20647,28 | 0,00 | 0,00 | 10361,51 | 10285,77 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1 |  | ТО и ТР уличного освещения, в т. ч.: | Бюджет городского поселения Лянтор | 9061,39 | 0,00 | 0,00 | 4530,70 | 4530,70 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1.1 |  | ТО уличного освещения | Бюджет городского поселения Лянтор | 4095,80 | 0,00 | 0,00 | 2047,90 | 2047,90 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1.2 |  | ТР уличного освещения | Бюджет городского поселения Лянтор | 2273,54 | 0,00 | 0,00 | 1136,77 | 1136,77 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1.3 |  | ТО уличного освещения  | Бюджет городского поселения Лянтор | 218,59 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 109,30 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| (сквер микрорайона 6) |
| 5.1.4 |  | ТР уличного освещения | Бюджет городского поселения Лянтор | 67,43 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 33,71 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
|  (сквер микрорайона 6) |
| 5.1.5 |  | ТО уличного освещения (городской сквер между 3 и 4 микрорайонами) | Бюджет городского поселения Лянтор | 255,58 | 0,00 | 0,00 | 127,79 | 127,79 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1.6 |  | ТР уличного освещения (городской сквер между 3 и 4 микрорайонами) | Бюджет городского поселения Лянтор | 1262,04 | 0,00 | 0,00 | 631,02 | 631,02 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1.7 |  | ТО уличного освещения (микрорайон 8) | Бюджет городского поселения Лянтор | 574,63 | 0,00 | 0,00 | 287,32 | 287,32 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.1.8 |  | ТР уличного освещения (микрорайон 8) | Бюджет городского поселения Лянтор | 313,79 | 0,00 | 0,00 | 156,90 | 156,90 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.2 |  | Поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное освещение с учетом парковой зоны, эстрадного комплекса, 8 микрорайона) | Бюджет городского поселения Лянтор | 8139,95 | 0,00 | 0,00 | 4069,98 | 4069,98 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.3 |  | Установка и подключение светодиодной гирлянды вокруг городского сквера между 3 и 4 микрорайонами | Бюджет городского поселения Лянтор | 470,84 | 0,00 | 0,00 | 470,84 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.4 |  | Замена светильников по улицам В. Кингисеппа, Таёжная, С. Лазо | Бюджет городского поселения Лянтор | 1685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1685,10 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 5.5 | Энергетическое обследование уличного освещения на магистральных дорогах города | Бюджет городского поселения Лянтор | 1290,00 | 0,00 | 0,00 | 1290,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
|   | Итого  |   | 98596,28 | 7302,47 | 8717,10 | 35259,12 | 47317,59 |   |
|   | Местный бюджет  |   | 79716,47 | 7302,47 | 8717,10 | 25606,47 | 38090,43 |   |
|   | Прочие поступления |   | 18879,81 | 0,00 | 0,00 | 9652,65 | 9227,16 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |