Приложение к решению

Думы Сургутского района

от «30» ноября 2017 года № 276-нпа

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2028 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Решение Думы Сургутского района ХМАО – Югры от 25.11.2014 № 614-нпа «О принятии и передаче части полномочий» |
| Заказчик программы и его местонахождение | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района Почтовый адрес: 628412 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Бажова, 16 |
| Разработчик программы и его местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» Почтовый адрес: 123557, Россия, город Москва, ул. Пресненский Вал, 14 к 2-4 |
| Цели и задачи программы | Цели программы: безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории городского поселения Лянтор; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения Лянтор; развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью городского поселения Лянтор; обеспечение условий для управления транспортным спросом; создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Основной Задачей программы является: - разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | В соответствии с данными представленными в таблице 3.2. «Оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор» |
| Сроки и этапы реализации программы | В соответствии с данными представленными в таблице 4.1. «Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий». |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: - Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей – 2018-2028гг.на следующих территориях: ул. Согласия ул. Дружбы народов ул. Таежная ул. Набережная ул. Хантыйская ул. Парковая ул. Магистральная Дорога к дачам «Заречные» ул. Набережная - Реконструкция речного причала - 1 объект. - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов - Строительство остановочных пунктов общественного транспорта (расширение сети движения общественного транспорта) – 27 шт. - Строительство автовокзала (реконструкция автостанции) – 1 объект - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства в период реализации Программы не предусматриваются. - Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения - Создание сети велодорожек – 3 км. - Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются. - Мероприятия по развитию сети дорог - Реконструкция автодороги по улице Таежная (участок от ул. Озерная до ул. Центральной) в г. Лянтор (489 м дорог, шириной 10 м, S=4890 м2); - Реконструкция улиц и дорог местного значения – (протяженность 9,4 км, ширина 6 м, площадь 56 400 м2). - Реконструкция части проспекта Победы (от перекрестка с ул. Виктора Кингисеппа до ул. Объездная) (протяженность 1035 м, ширина 14 м, Sобщ. =14 490 м2) Итого по направлению «Реконструкция улично-дорожной сети»: - протяженность 10,924 км, площадь – 75 780 м2 - Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона № 8 (протяженность 2676 м, ширина - 6 м, Sобщ. =16 056 м2); - Строительство "Проезд к школе на 1500 учащихся в г.п. Лянтор" (протяженность 130 м, ширина 6 м, S=780 м2); - Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в мкр. 11 г. Лянтор" (протяженность 2300 м, ширина 8 м, S=18400 м2); - Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона №9 (протяженность 3750 м, ширина 6 м, Sобщ.=22 500 м2). - Строительство улиц и дорог местного значения (протяженность 5400 м, ширина 6 м, Sобщ=32400 м2) Итого по направлению «Строительство улично-дорожной сети»: - протяженность 14,256 км, площадь – 90 136 м2. - Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, внедрению интеллектуальных транспортных систем, по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения период реализации Программы не предусматриваются.. |
| Объемы и источники финансирования | В соответствии с данными представленными в таблице 5.1. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор

1.1. Анализ положения городского поселения Лянторв структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Городское поселение Лянтор входит в состав Сургутского района ХМАО-Югры Тюменской области. Городское поселение находится в 95 км от города Сургута на левом берегу р. Пим.

Общая площадь земель муниципального образования Лянтор согласно официальным данным Росстата по состоянию на 01.01.2017 г. – 8755,69 гектар.

Зона влияния городского поселения Лянтор определяется территорией деятельности НГДУ «Лянторнефть».

В настоящее время городское поселение Лянтор выполняет функцию организационно-хозяйственного центра северо-западной части нефтегазового комплекса Сургутского района, обслуживая несколько нефтяных месторождений. Наиболее крупные из них - Лянторское, Алехинское, Айпинское, Масликовское, Нижне-Сортымское.

Социально – экономическое развитие городского поселения Лянтор характеризуется ростом основных показателей градообразующего предприятия, сохранением финансовой стабильности и положительными факторами уровня жизни населения.

Основу экономики городского поселения во многом определяет развитие промышленного комплекса - добыча нефти и газа. Важнейшим внутренним фактором, который оказывает влияние на динамику развития экономики городского поселения Лянтор является моноспециализация промышленности. Основное влияние на развитие экономики городского поселения Лянтор и производство промышленной продукции оказывает градообразующее предприятие нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» и  структурные подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» - Лянторское вышкомонтажное, дорожно-строительное, строительно-монтажное управления, Лянторская передвижная, механизированная колона, управление геофизических работ, управление технологического транспорта и управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа.

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности свою деятельность в городском поселении Лянтор осуществляют предприятия автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг, оказывая немаловажное влияние на экономику городского поселения Лянтор.

Устойчивая динамика развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор позволяет обеспечивать наибольший объём грузооборота и пассажирских перевозок. Пассажирское транспортное обслуживание населения по городскому маршруту осуществляет ООО «Лянторское Автотранспортное предприятие». Приоритетными направлениями в транспортной политике городского поселения Лянтор являются:

создание условий для бесперебойного и безопасного функционирования транспортного комплекса;

удовлетворение потребности в транспортных услугах населения.

Климат района резко-континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето - короткое, теплое. Для района характерны резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Рисунок 1.1. – Расположение городского поселения Лянтор в структуре Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1.2. Социально-экономическая характеристика городского поселения Лянтор, характеристика градостроительной деятельности на территории городского поселения Лянтор, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

1.2.1. Население

Лянтор – молодое, динамично развивающееся городское поселение, одно из самых перспективных поселений в Сургутском районе. Это многонациональное городское поселение. В составе населения более половины составляют русские, украинцев – около 0,1% населения. Также здесь проживают татары, башкиры и другие национальности. Коренные малочисленные народности Севера составляют около 1% от общей численности населения.

Фактическая численность населения городского поселения Лянтор согласно статистических данных составляет 39841 человек на 01.01.2017г.

Прогнозная численность населения городского поселения Лянтор согласно данным, представленным в прогнозе социально – экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на 2016 год планировалась41 775 человек (таблица 1.2.1.) – это более 30% от общей численности жителей Сургутского района.

Определяющий фактор положительной динамики демографических процессов в муниципальном образовании – естественный прирост населения.

Таблица 1.2.1.

Динамика численности населения за 2014-2016 гг.

| Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность населения городского поселения Лянтор |  |  |  |  |
| - среднегодовая | тыс. человек | 41 206 | 41 364 | 41 775 |
| Естественный прирост | человек | 475 | 432 | 447 |
| -число родившихся | человек | 584 | 564 | 581 |
| - число умерших | человек | 109 | 132 | 134 |
| Миграционный прирост | человек | 333 | -256 | 388 |
| - число прибывших | человек | 2 397 | 1 768 | 2 797 |
| - число выбывших | человек | 2 064 | 2 042 | 2 409 |

Анализ демографической ситуации в городском поселении Лянтор позволяет сделать следующие выводы:

за последние годы динамика увеличения численности населения имеет равномерный характер;

естественный прирост населения имеет равномерное положительное сальдо;

показатели рождаемости значительно превышают показатели смертности;

Лянтор по-прежнему остаётся экономически стабильным поселением с привлекательной территорией для трудовых мигрантов.

1.2.2. Производство, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство

Основу экономики городского поселения Лянтор во многом определяет развитие промышленного комплекса.

Промышленное производство в муниципальном образовании в основном представлено предприятиями по добыче нефти и газа.

Наибольшую долю в структуре промышленного производства составляют предприятия по добыче нефти и газа, их доля объёма отгруженных товаров собственного производства составила 92,5% или 9,582 млрд. рублей

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности свою деятельность в городском поселении Лянтор осуществляют предприятия автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг, оказывая немаловажное влияние на экономику городского поселения Лянтор.

Развитие промышленности оказывает существенное влияние на многие показатели социально – экономического развития городского поселения Лянтор. Рост объёмов промышленного производства приводит к росту розничного товарооборота, платных услуг для населения, налоговым поступлениям и к позитивным изменениям в социальной сфере городского поселения Лянтор.

В 2016 году зарегистрировано 541 индивидуальных предпринимателей, это 82,5% к уровню 2015 года (2015 год – 656 индивидуальных предпринимателей).

Потребительский рынок городского поселения Лянтор представлен сферой розничной торговли, услугами бытового обслуживания, услугами общественного питания, производством хлеба и хлебобулочных изделий и многим другим.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание выполняют важную роль в создании рабочих мест. Розничная торговля в городском поселении Лянтор активно развивается, быстро реагируя на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителем.

Состояние потребительского рынка в городском поселении Лянтор характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Таблица 1.2.2.1

| Развитие розничной торговли за 9 месяцев 2016 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Количество за 9 месяцев 2015 года | Количествоза 9 месяцев 2016 года | Отклонение, (%) |
| Всего объектов, в том числе: | 120 | 124 | 103,33% |
| Торговые центры | 7 | 5 | 71,43% |
| Магазины | 67 | 75 | 111,94% |
| Павильоны | 46 | 42 | 91,30% |
| Передвижные мобильные объекты | - | 2 | - |

Кроме того, на территории городского поселения действует 1 розничный универсальный рынок на 65 торговых места, торговая площадь которого составляет 1 114 м2.

На 01.10.2016 года на территории городского поселения Лянтор оказываются следующие бытовые услуги: ремонт часов и ювелирных изделий, услуги ломбарда, изготовление ключей, чистка подушек, чистка ковровых изделий и мягкой мебели, уборка квартир и мойка окон, услуги прачечной, цифровое кабельное телевидение, праздничное оформление зданий и помещений, развлекательные услуги, полиграфические и фотоуслуги, ремонт обуви, услуги агентств недвижимости и туристических агентств, услуги ателье по ремонту швейных, меховых и кожаных изделий, по пошиву головных уборов, штор и постельных принадлежностей, ритуальные услуги, услуги автозаправочных станций и станций технического обслуживания, парикмахерские услуги и услуги ногтевого сервиса.

Структура бытовых услуг представлена объектами бытового обслуживания, их в городском поселении Лянтор 73, в том числе:

5 по ремонту обуви;

13 по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, пошиву и вязанию трикотажных изделий;

9 по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов;

4 бань и душевых на 34 места;

2 прачечные;

2 по ритуальным услугам;

37 парикмахерских (салонов красоты);

2 фотоателье;

1 по изготовлению и ремонту мебели.

Вместе с тем, существует ряд проблем - неравномерность расположения предприятий бытовых услуг, необходимость реконструкции предприятий, модернизации оборудования, высокие налоги, коммунальные платежи и как следствие нерентабельность отдельных видов услуг.

В сфере общественного питания на территории городского поселения Лянтор функционируют 33 предприятия общественного питания общей мощностью 2 191 посадочных мест.

1.2.3. Социальная сфера

Трудовые ресурсы и занятость населения - одни из важнейших социально-экономических факторов рыночной экономики, обеспечивающие социальную и экономическую стабильность.

В 2016 году численность экономически занятого населения составила 25,656 тыс. человек.

Наиболее востребованными являются рабочие профессии для топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли, а также специалисты отраслей, требующих высокой квалификации (здравоохранение, образование, связь). Достаточно интенсивно проходит процесс создания новых рабочих мест в сферах предоставления различных видов услуг.

Служба занятости населения предоставляет услуги направленные на содействие занятости населения, оказывает социальную поддержку в виде выплаты пособия по безработице, материальной помощи, выплату стипендий в период прохождения профессионального обучения по направлению центра занятости населения, оплаты медицинских освидетельствований перед направлением на обучение.

Уровень общей безработицы не превышает в среднем за рассматриваемый период 2014-2016 гг. 0,3% от экономически активного населения.

Основным и стабильным источником доходов населения является заработная плата у работающих граждан, пенсии и пособия у пожилых и неработающих жителей.

Таблица 1.2.3.1

Численность работающего населения, уровень безработицы и уровень заработной платы за 2014-2016 гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | чел. | 47 | 67 | 80 |
| В процентах к предыдущему году | % | 90,4 | 142,5 | 119,4 |
| Средняя з/плата по полному кругу предприятий (рублей) | руб. | 31 955 | 34 255 | 35 978 |
| в % к предыдущему году | % | 106,7 | 107,2 | 105 |
| Численность работающего населения (чел) | чел. | 24 915 | 25 090 | 25 656 |
| Годовая заработная плата работающего населения | млн. руб. | 9 553,9 | 10 313,5 | 11 076,6 |

1.2.4. Здравоохранение.

Медицинские услуги гражданам оказывает муниципальное учреждение здравоохранения "Лянторская городская больница" (более 800 сотрудников). Профессионализм и мастерство работников городской больницы, наличие современного оборудования, позволяют проводить диагностику, лечение и профилактику заболеваний на высоком уровне.

В составе учреждения действует поликлиническая сеть на 472 посещения в смену, которая включает:

взрослую и детскую поликлинику,

женскую консультацию и стоматологическое отделение;

стационар на 186 больничных коек,

клинико-диагностическую лабораторию,

отделение скорой медицинской помощи,

лечебно-диагностическое отделение.

Помимо этого, в городском поселении Лянтор осуществляет свою деятельность сеть частных стоматологических клиник, 9 аптек и 2 аптечных пункта.

1.2.5. Образование.

В муниципальной системе образования городского поселения Лянтор осуществляют свою деятельность 16 муниципальных образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях обучаются и воспитываются 7641 учащихся и воспитанников. Осуществляют образовательный процесс 517 работников, из которых 129 являются педагогическими работниками.

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в городе составляет 93% от норматива.

В 2018 – 2020 годы в рамках государственного - частного партнёрства планируется реализация проекта - средняя общеобразовательная школа в 5 микрорайоне, проектной мощностью 1 500 учащихся.

Имеется возможность получения среднего профессионального образования в Лянторском нефтяном техникуме, который является филиалом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Югорский государственный университет".

В систему образования городского поселения Лянтор входят также муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей "Лянторский Центр дополнительного образования» и "Лянторский Центр детского творчества".

Рабочие профессии жители городского поселения Лянтор могут получить в негосударственном образовательном учреждении "Школа профессиональной подготовки "АМИКАРО".

В целях повышения благосостояния и престижа профессии учителя с 1 января 2018 года планируется ввести систему профессионального стандарта, предусматривающего дифференцированную систему должностей для учителя.

В системе дошкольного образования городского поселения Лянтор оказывают услуги 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Посещают их 2 611 детей, при проектной мощности – 2 607 места.

Доступность дошкольного образования в городском поселении Лянтор для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.

1.2.6. Культура.

Развитие сферы культуры предполагает создание необходимых условий для роста культурного и духовного потенциала горожан, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям.

Сеть учреждений культуры городского поселения Лянтор всех типов состоит из 5 учреждений культуры, 3 из которых являются культурно-досуговыми.

Условия по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры в городском поселении Лянтор обеспечивают пять муниципальных учреждений культуры:

муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»;

муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»;

муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»;

муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»;

муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей».

Всего в городском поселении Лянтор три зрительных зала, с количеством посадочных мест 914 (установленная мощность), что составляет 44% от норматива.

Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа составляет всего 51% от норматива.

В текущем периоде 2016 года учреждениями культуры в городском поселении Лянтор было проведено 1 496 культурно - досуговых мероприятий, уменьшившись по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 10,1 %.

1.2.7. Физическая культура и спорт.

В городском поселении Лянтор ведется активное привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.

Стабильное финансирование сферы физической культуры и спорта позволяет в плановом режиме обеспечить подготовку спортивного резерва спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставить спортивное оборудование, экипировку и инвентарь.

В городском поселении Лянтор насчитывается 23 учреждения, осуществляющих работу в сфере физической культуры и спорта:

6 учреждений физкультурно-спортивной направленности (муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность», специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, детско-юношеская спортивная школа, детско-юношеская спортивная школа №2, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»);

10 дошкольных образовательных учреждений;

6 общеобразовательных учреждений;

1 образовательное учреждение среднего профессионального образования.

В течение 2016 года были реализованы мероприятия, в том числе:

организация и проведение спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников с населением по Единому календарному плану – 263,41 тыс. рублей (приобретение наградного материала – кубки, медали с лентами, грамоты, дипломы);

организация участия спортсменов и сборных команд городского поселения Лянтор в соревнованиях различного уровня по Единому календарному плану – 120,48 тыс. рублей (питание и награждение во время проведения соревнований).

1.2.8. Сведения о существующей градостроительной деятельности.

Жилищный фонд является неотъемлемой частью жилищно-коммунального комплекса городского поселения Лянтор и на конец 2016 года оценочно составил 626 701,38 м2, увеличившись на 0,5% по отношению к 2015 году (2015 год – 623 318,60 м2).

Таблица 1.2.8.1

Общая характеристика жилого фонда

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилищный фонд (ж/фонд, расположенный на территории городского поселения Лянтор независимо от формы собственности, без учёта балконов и лоджий, принятый к учёту) | шт. домов | 474 | 476 |
| 1.1 | Многоквартирные жилые дома (кол-во домов, находящихся в обслуживании управляющих организаций, в том числе муниципальный жилищный фонд) | шт. домов | 367 | 369 |
| 1.1.1 | Капитальный жилищный фонд | шт. домов | 86 | 88 |
| 1.1.2 | Деревянный жилищный фонд (в том числе непригодный жилищный фонд) | шт. домов | 281 | 281 |
| 1.1.2.1 | Непригодный жилищный фонд, в т.ч.: | шт. домов | 176 | 185 |
| 1.2. | Частный сектор | шт. домов | 107 | 107 |
| 2. | Муниципальный жилищный фонд в т.ч. | шт. домов | 18 | 18 |
| 2.1. | Общежития, в т.ч.: | шт. домов | 5 | 5 |
| 2.2. | Снесено жилищного фонда | шт. домов | 2 | 1 |

Обеспеченность жильём населения городского поселения Лянтор по данным прогноза социально – экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в2016 году составила 15 м2 на 1 жителя.

1.2.9 Транспортная инфраструктура

Транспортная сфера городского поселения развита достаточно хорошо. Наибольшие объёмы грузооборота и пассажирских перевозок обеспечивает автомобильный транспорт.

Городское поселение связано автомобильной дорогой круглогодичного действия с городом Сургут. Длина дороги, соединяющей г.п. Лянтор с центром муниципального района, составляет порядка 91 км, из них 100% - с твёрдым покрытием.

Устойчивая динамика развития транспортной инфраструктуры городского поселения позволяет обеспечивать наибольший объём грузооборота и пассажирских перевозок. Пассажирское транспортное обслуживание населения по городскому маршруту осуществляет ООО «Лянторское АТП».

Приоритетными направлениями в транспортной политике городского поселения являются:

создание условий для бесперебойного и безопасного функционирования транспортного комплекса;

удовлетворение потребности в транспортных услугах населения.

С целью повышения эффективности транспортной деятельности продолжится развитие конкурентной среды в сфере пассажирских перевозок путём привлечения в данный вид бизнеса частных перевозчиков (такси).

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта городского поселения Лянтор

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории городского поселения Лянтор реализуются автомобильным и воздушным видами транспорта, посредством которых обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-экономические связи.

В социально-экономическом развитии городского поселения Лянтор важную роль играет развитие сети автомобильных дорог.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Автотранспортная сеть предназначена для грузо- и пассажироперевозок и состоит из дорог с асфальтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта (преимущественно используется легковой автотранспорт).

В городском поселении функционирует автостанция для междугороднего транспортного сообщения с другими городами, в частности, с Сургутом. Расположен по адресу: городское поселение Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 2/1.

По данным Администрации городского поселения Лянтор в соответствии с проектом Генерального плана для обслуживания транспортных средств на территории поселения расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

автозаправочная станция – 7 объектов, общей мощностью 20 топливо-раздаточных колонок;

автогазозаправочная станция – 1 объект мощностью 5 топливно-раздаточные колонок ;

автомойка - 2 объекта, общей мощностью 7 постов;

гаражи индивидуального транспорта – 10 гаражных комплексов;

станции технического обслуживания – 4 объекта, общей мощностью 11 постов.

1.3.2. Воздушный и трубопроводный транспорт

В пределах городской черты существует вертодром для приема вертолетов.

Вертодром предназначен для обеспечения авиаперевозок Управления поисково-наладочных работ открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз». На расчетный срок генерального плана городского поселения Лянтор местоположение вертодрома сохраняется. Он и дальше будет обеспечивать авиаперевозки Управления поисково-наладочных работ открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз». Связь вертодрома с городским поселением будет поддерживаться автотранспортом, автобусами и легковыми автомобилями.

На территории городского поселения Лянтор расположена одна вертолетная площадка местного (районного) значения.

Таблица 1.3.2.1 – Данные по вертолетной площадке

| Населенный пункт | Наличие вертолетной площадки (ВП) | Наличие оборудования освещения площадки (ночной старт) | Потребность в реконструкции вертолетной площадки | Потребность в строительстве вертолетной площадки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Лянтор | ВП из ж/б плит | + | - | - | Имеется автомобильная дорога с твердым покрытием. ВП ведомственная. |

Трубопроводный транспорт представлен объектами нефте- и газопроводов в границах городского поселения федерального и регионального значения:

компрессорная станция КС-1;

пункт подготовки нефти (ППН);

промежуточная (дожимная) перекачивающая станция (ППС);

кусты скважин;

магистральные нефтепровод МН "КСП Лянтор-КСУ Федоровское" диаметром 720 мм;

магистральные газопровод МГ " Лянторское месторождение Сургутская ГРЭС" диаметром 720 -1440 мм;

газопроводы попутного нефтяного газа (газопровод ПГН);

прочие нефтепроводы;

технические водоводы.

Общая протяженность трубопроводов на территории городского поселения составляет более 74 км.

1.3.3. Водный транспорт

В трех километрах от жилого района, ниже по течению реки Пим, имеется грузовой причал.

В перспективе, согласно карте градостроительного зонирования, генеральным планом городского поселения предлагается размещение причала грузового транспорта выше по течению реки, в районе Национального поселка.

1.4. Характеристика сети дорог городского поселения Лянтор, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

-помимо высокой первоначальной стоимости строительства автодороги, работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог также требуют больших затрат.

По данным муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы», прогноза социально-экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и материалам, предоставленным Администрацией городского поселения Лянтор, улично-дорожная сеть территории имеет следующие аспекты:

общая протяженность улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности городского поселения Лянтор составляет 32,70 километра.

ширина проезжей части варьируется от 4,5 до 7,5 м;

общая площадь улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности городского поселения Лянтор составляет 232,735тыс. м2;

общее количество дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети поселения по состоянию на 2016 год – 48 шт.;

общее количество светофорных объектов по состоянию на 2016 год - 14 ед.;

прочие дороги общего пользования местного значения – 77,3 км.

Структура улично-дорожной сети городского поселения Лянтор представлен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования

| № п/п | Наименование улиц, населенного пункта | Протяженность улицы, км | Ширина проезжей части, м | Площадь, м2 | Границы улицы | Характеристика покрытия дорог | Присвоенная категория по постановлению Администрации городского поселения Лянтор от «21» сентября 2017 года № 1071 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога по ул. Озёрная | 1,18 | 7,5 | 8 850 | от пересечения улиц Хантыйской и Согласия до автодороги на КОС | асфальтобетон | II |
| 2 | Автодорога по ул. Таёжной | 0,99 | 7,5 | 7 425 | от пересечения с ул. Проспект Победы до магазина «Северный» | асфальтобетон | II |
| 3 | Автодорога по проспекту Победы (переименована с ул. Центральная в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 20.06.2017 №755 «О переименовании улицы») | 1,14 | 7,5 | 8 550 | от перекрёстка с ул. Назаргалеева до перекрёстка с ул. Объездная | асфальтобетон | II |
| 4 | Автодорога по ул. Парковая | 0,86 | 7,5 | 6 450 | от пересечения с улицей Виктора Кингисеппа до ул. Салавата Юлаева | асфальтобетон | II |
| 5 | Автодорога по ул. Ирины Глущук (переименована с ул. Адыгейская в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 24.07.2014 №584 «О переименовании улицы») | 0,34 | 7,5 | 2 550 | от школы №7 до пересечения с ул. Парковая | асфальтобетон | II |
| 6 | Автодорога по ул. Салавата Юлаева | 1,11 | 7,5 | 8 325 | от ул. Эстонских дорожников до ул. Парковой | асфальтобетон | II |
| 7 | Автодорога по ул. Дружбы народов | 2,18 | 7,5 | 16 350 | от поворота на ДНС-3 до ул. Набережной | асфальтобетон, железобетонный мост 36,0 м. | II |
| 8 | Автодорога по ул. Комсомольской | 0,57 | 7 | 3 990 | от ул. Салавата Юлаева до ул. Дружбы народов | асфальтобетон | III |
| 9 | Автодорога по ул. Виктора Кингисеппа | 1,47 | 7,5 | 11 025 | - | асфальтобетон | II |
| 10 | Автодорога по ул. Эстонских дорожников | 1,93 | 7,5 | 14 475 | от пересечения улиц Магистральной и Назаргалеевадо ул. Дружбы народов | асфальтобетон | II |
| 11 | Автодорога по ул. Магистральной | 2,86 | 7,5 | 21 450 | от поста ГАИ до пересечения улиц Эстонских дорожников, Назаргалеева | асфальтобетон | II |
| 12 | Автодорога по ул. Сергея Лазо | 0,66 | 7,5 | 4 950 | от пересечения улиц Эстонских дорожников и Виктора Кингисеппа до ул. Таёжной | асфальтобетон | II |
| 13 | Автодорога по ул. Нефтяников | 0,39 | 6 | 2 340 |  | асфальтобетон | IV |
| 14 | Автодорога по ул. 60 лет СССР | 0,32 | 6 | 1 920 | от ул. Набережной до пересечения с ул. Лесной | асфальтобетон | IV |
| 15 | Автодорога по ул. Лесной | 0,31 | 6 | 1 860 | от ул. Дружбы народов в сторону объекта «Автодром» | асфальтобетон | IV |
| 16 | Автодорога по ул. Набережной | 1,78 | 7,5 | 13 350 | от пересечения с ул. Нефтяников до ул. Хантыйской | асфальтобетон | II |
| 17 | Автодорога по ул. Хантыйской | 1,42 | 7 | 9 940 | от пересечения улиц Согласия и Озёрной в сторону объекта «База рыбучастка» | асфальтобетон | IV |
| 18 | Автодорога по ул. Назаргалеева | 2,04 | 7 | 14 280 | от пересечения ул. Магистральной и Эстонских дорожников до пересечения с ул. Набережной | асфальтобетон | III |
| 19 | Автодорога по ул. Согласия | 0,39 | 7,5 | 2 925 | от пересечения улиц Хантыйской и озёрной до кольца по ул. Назаргалеева | асфальтобетон | II |
| 20 | Автодорога по ул. Объездная (от ул. Магистральная до КОС) | 3,6 | 7,5 | 27 000 | от ул. Магистральная до КОС | асфальтобетон | II |
| 21 | Автодорога на кладбище | 1,26 | 4,5 | 5 670 | - | Асфальтобетон, железобетонные плиты, | V |
| 22 | Дорога к дачам «Назар» | 0,67 | 4,5 | 3 015 | - | Асфальтобетон, песчано-гравийная смесь | V |
| 23 | Дорога к лесничеству | 0,44 | 4,5 | 1 980 | - | асфальтобетон | V |
| 24 | Дорога к лыжной базе | 0,24 | 4,5 | 1 080 | - | Железобетонные плиты, асфальтобетон, грунт | V |
| 25 | Участок автодороги по улице Северная (от поста ГИБДД до промзоны (ПК-330 – ПК-338) | 1,21 | 7,5 | 9 075 | от поста ГИБДД до промзоны (ПК-330 – ПК-338) | асфальтобетон, мост железобетонный 38,2 м | II |
| 26 | Автодорога по ул. Таёжной (между 7 и 10 микрорайонами) | 0,57 | 7,5 | 4 275 | между 7 и 10 микрорайонами | асфальтобетон | II |
| 27 | Автодорога по ул. Таёжной (участок от ул. Озёрная до ул. Проспект Победы) | 0,49 | 7,5 | 3 675 | уч. от ул. Озёрная до ул. Проспект Победы | асфальтобетон | II |
| 28 | Дорога к дачам «Заречные» | 2,28 | 7 | 15 960 | - | асфальтобетон | III |
| Итого: |  | 32,70 |  | 232 735,00 |  |  |

Рисунок 1.4.1 – Схема существующего положения транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском поселении Лянтор, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Детальная информация по составу парка транспортных средств, зарегистрированных на территории поселения, отсутствует, в связи с тем, что регистрация транспортных средств осуществляется в единой базе РФ.

Автомобилизация городского поселения Лянтор - 322 единиц/1000 человек в 2016 году оценивается как высокая (при уровне автомобилизации в Российской Федерации в 2016 году на уровне 285 единиц/1000 человек и 330 единиц/1000 человек по данным Автостат автомобилизации населения ХМАО).

Хранение легковых автомобилей осуществляется в пределах участков предприятий, на приусадебных участках, а также на открытых автостоянках. Парковочные места городского поселения Лянторимеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспортявляется важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории поселения, потребность внутригородских перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорт, общественным транспортом, либо в пешем порядке.

На территории городского поселения Лянтор организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршруту регулярных перевозок.

В таблице 2.6.1. представлен реестр муниципального маршрута №1 регулярных перевозок в муниципальном образовании городское поселение Лянтор, утверждаемый ежегодно на основании постановления администрации городского поселения Лянтор и Устава МО городское поселение Лянтор.

На рисунке 2 представлена схема движения городского автобуса №1.

Порядок посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок.

Согласно расписанию движения маршрутного автобуса по городскому поселению Лянтор, опубликованному на сайте Администрации городского поселения, ежедневно осуществляется 13 рейсов в первую смену с 7:30 до 15:00 и 10 рейсов во вторую смену с 15:00 до 19:30.

Также в городском поселении Лянтор действует более десяти фирм, занимающихся деятельностью «такси».

На основании данных представленных в таблице 1.6.1. рассчитан пассажиропоток по указанным маршрутным направлениям. Для расчета принято, что на рейс выходят автобусы малой вместимости – максимально 26 человек.

Пассажиропоток характеризуется неравномерностью – внутричасовой, по дням недели, по месяцам. Для учета возможных отклонений в расчете принят коэффициент 1,3.

Пассажиропоток по маршруту № 1 – 283 751пасс./год.

Рис. 2 Схема движения городского автобуса №1 на территории городского поселения Лянтор

Таблица 1.6.1.

Реестр муниципального маршрута №1 регулярных перевозок в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Развитие экологически чистого городского поселения невозможно без развития велосипедного транспорта. Создание сети удобных и безопасных велосипедных дорожек, соединяющих основные районы проживания, места отдыха и места приложения труда позволит создать альтернативу личному и общественному транспорту.

В настоящий момент на территории городского поселения Лянтор велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Дорожки для велосипедного передвижения отсутствуют, для этого граждане в основном пользуются автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами.

Проектом Генерального плана городского поселения Лянтор предлагается строительство обособленных и совмещенных с тротуарами велосипедных дорожек, а также создание велопарковок и пунктов проката велосипедов.

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

По данным интернет-ресурсов, транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки на территории городского поселения представлены индивидуальными предпринимателями

Осуществление грузоперевозок на дальние расстояния представлено компаниями других территорий.

Отправление грузов, посылок, товаров в городском поселении Лянтор осуществляется курьерской службой доставки и транспортной компанией «Почта России».

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах городского поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Согласно данным, предоставленным Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Сургутского района, на территории городского поселения Лянтор за период с 01.01.2017 по 31.08.2017 г. зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 7 человек, погибших 0.

За аналогичный период 2016 года зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 9 человек, погибших 2.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств также приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Потребности городского Лянтор поселения вызывают необходимость непрерывного развития улично-дорожной сети городского поселения.

Для обеспечения соответствия улиц установленной категории, пропуска растущих транспортных и пешеходных потоков, безопасности движения остается актуальной необходимость реконструкции ряда улиц, автостоянок, объездных дорог и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением на основе информации о параметрах транспортных потоков, поступающих на обслуживание к светофору.

Задачей развития отрасли на период до 2028  года остается развитие инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор за счет:

улучшения содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;

повышение доступности и качества транспортных услуг в отдаленных районах городского поселения Лянтор.

Решение вопросов оптимизации улично-дорожного движения при возрастающей величине транспортных потоков требует реализации комплекса инженерно-планировочных и организационно-регулировочных мероприятий.

Намечаемая в генеральном плане сеть автомобильных дорог предполагает, как реконструкцию существующих, так и строительство новых дорог.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)";

- Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства РФ от 18.07.2016 № 686 "Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры";

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 мая 2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года;

- Стратегия социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года

- Устав муниципального образования Сургутский район;

- Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор второго созыва от 04.04.2011 № 150 «Об утверждении генерального плана городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»;

- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.11.2016 № 1016 «О прогнозе социально – экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, комплекс работ по улучшению транспортно- эксплуатационных показателей.

Финансовой основой реализации необходимых работ являются средства бюджета автономного округа, средства бюджета Сургутского района и средства бюджет городского поселения Лянтор.

В таблице 1.13.1 представлены данные по объёму финансирования реализуемых мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Лянтор в период 2013-2017 гг.

Таблица 2.13.1.

Объём финансирования реализуемых мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Лянтор в период 2013-2017 гг.

| Финансовое обеспечение, втом числе по годам: | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | 337 401 128,00 | 63 997 581,00 | 140 012 061,00 | 65 525 443,00 | 37 526 852,00 | 30 339 191,00 |
| Средства бюджета автономного округа и средства бюджета Сургутского района | 191 123 361,00 | 43 533 666,00 | 120 252 240,00 | 27 337 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Лянтор | 146 277 767,00 | 20 463 915,00 | 19 759 821,00 | 38 187 988,00 | 37 526 852,00 | 30 339 191,00 |

Данные представленные в таблице показывают, что динамика финансирования программ транспорта с 2013 по 2015 годы в целом положительная. Наблюдается снижение финансирования транспортных программ в 2016-2017 г. на долю средств бюджета автономного округа и средства бюджета Сургутского района относительно 2013-2015 гг.

Доля финансирования программ из бюджета городского поселения Лянтор относительно общего объема финансирования с учетом бюджета Сургутского района и бюджета автономного округа в динамике 2013-2015 гг. составляет около 37%, в период 2016-2017 гг. – 100%.

В течение финансового периода производится корректировка в части финансирования муниципальной программ и подпрограмм и данные таблицы актуализируются в соответствии с необходимыми потребностями и условиями.

# Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогнозирование развития транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Лянтор опирается на анализ демографической ситуации территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения. При относительной стабильности российской экономики на расчетный срок можно рассчитывать на положительный естественный прирост населения.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018-2019 года на расчетный срок предусматривается оптимистический прогноз развития городского поселения Лянтор.

Таблица 2.1.1

Результаты демографического прогноза

| Населенный пункт | Данные по прогнозу социально-экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018-2019 года |  |  |  |  |  | На основании статистических данных за последние 5 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| Городское поселение Лянтор | 41 206 | 41 364 | 41 775 | 42 209 | 42 627 | 43 036 | 43 449 | 48 999 |

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

К числу проблемных вопросов муниципального образования в области градостроительной деятельности относятся:

1)	наличие большого количества непригодных для проживания жилых домов;

2)	отсутствие достаточного количества земельных участков, обеспеченных соответствующей инфраструктурой, для предоставления юридическим и физическим лицам в целях осуществления градостроительной деятельности;

3)	недостаточное количество площадей, благоустроенных и озелененных территорий, парковок;

4)	отсутствие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к части объектов социальной инфраструктуры в городском поселении Лянтор.

В целях градостроительного планирования территорий городского поселения программно-целевым методом, придания планомерного характера процессу их реконструкции, Администрацией городского поселения в 2015 году разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения Лянтор на 2016-2019 гг.».

В рамках данной муниципальной программы планируется решить следующие задачи.

2017 год

Внесение корректив в Генеральный план городского поселения Лянтор и Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор.

2018 год

Разработка проектов планировки межевания территорий микрорайонов №№ 1, 2.

2019 год

Разработка проектов планировки межевания территорий микрорайонов №№ 6, 10.

Обновление цифровых (векторных) топографических карт масштаба 1:500. (территория микрорайона Пионерный).

Основные запланированные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения Лянтор на 2016-2019 гг.»

| Мероприятия | Запланированные мероприятия (обеспеченные финансами за счёт бюджета городского поселения), тыс. руб. |  |  |  | Цель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| Актуализация Генерального плана городского поселения Лянтор и Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор |  | 4 900,00 |  |  | Создание условий для устойчивого развития территории городского поселения Лянтор, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского поселения Лянтор, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности | Обеспечение устойчивого развития территории городского поселения Лянтор на основе территориально планирования, градостроительного зонирования |
| Разработка документации по планировке и межеванию территорий городского поселения Лянтор |  |  | 6 042,24 | 5 187,60 |  | Увеличение проектов планировок и проектов межевания территорий городского поселения Лянтор на 4 проекта. |
| Обновление цифровых (векторных) топографических карт масштаба 1:500 | 612,475 |  |  | 538,33 |  | Увеличение площади покрытия актуальными топографическими планами территории городского поселения Лянтор на 30.0 га. |

В соответствии с Реестром реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования Сургутский район (в части городского поселения Лянтор), не планируются мероприятия в сфере жилищного строительства.

2.2. Прогноз транспортного спросагородского поселения Лянтор, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского поселения Лянтор.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городском поселении Лянтор.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации программы, структура транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городском поселении Лянтор не претерпит существенных изменений.

Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт.

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта – водного.

2.4. Прогноз развития дорожной сети городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будут являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования, за счет комплекса работ по улучшению транспортно- эксплуатационных показателей; поддержания автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. При выполнении работ планируется использовать современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения.

Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан в среднем на 190-200 автомобилей в год (таблица 2.5.1) в связи:

с улучшением показателей социально-экономического развития поселения;

развитием рынка автокредитования и государственной программы льготного автокредитования.

Таблица 2.5.1

Прогноз уровня автомобилизации населения городского поселения Лянтор

| Населенный пункт | Данные по прогнозу социально-экономического развития городского поселения Лянтор на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  |  |  |  |  | На основании статистических данных за последние 5 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| Городское поселение Лянтор | 41 206 | 41 364 | 41 775 | 42 209 | 42 627 | 43 036 | 43 449 | 48 999 |
| Темп прироста численности |  | 1,004 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,128 |
| Уровень автомобилизации | 322 | 325 | 328 | 328 | 328 | 331 | 335 | 350 |
| Количество транспортных средств в личном пользовании у населения | 13 268 | 13 443 | 13 712 | 13 860 | 13 991 | 14 261 | 14 536 | 17 150 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок планируется сохранение параметров дорожного движения на достигнутом уровне.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории городского поселения Лянтор имеет место быть тенденция к снижению дорожно-транспортных происшествий, в перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

постоянно возрастающая мобильность населения;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети городского поселения;

повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах Приобретаемые дорожные знаки должны строго соответствовать номенклатуре, установленной ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст).

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить два принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

| Вариант №1 (Базовый) |  |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателейна следующих территориях: 1.1. ул. Набережная; 1.2. ул. Согласия; 1.3. ул. Дружбы народов; 1.4. ул. Таежная; 1.5. ул. Набережная; 1.6. ул. Хантыйская; 1.7. ул. Парковая; 1.8. ул. Магистральная; 1.9. Дорога к дачам «Заречные»; 1.10. ул. Набережная. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования в период реализации Программы не предусматриваются |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства в период реализации Программы не предусматриваются |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения в период реализации Программы не предусматриваются |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог | Мероприятия по развитию сети дорог в период реализации Программы не предусматриваются |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения впериод реализации Программы не предусматриваются |
| Вариант №2 (Оптимальный) |  |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 1. Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателейна следующих территориях: 1.1. ул. Набережная; 1.2. ул. Согласия; 1.3. ул. Дружбы народов; 1.4. ул. Таежная; 1.5. ул. Набережная; 1.6. ул. Хантыйская; 1.7. ул. Парковая; 1.8. ул. Магистральная; 1.9. Дорога к дачам «Заречные»; 1.10. ул. Набережная. 2. Реконструкция речного причала – 1 объект. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | 1. Строительство остановочных пунктов общественного транспорта (расширение сети движения общественного транспорта) – 27 шт. 2. Строительство автовокзала (реконструкция автостанции) – 1 объект. |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства в период реализации Программы не предусматриваются |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | 1. Создание сети велодорожек – 3 км. |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог | - Реконструкция автодороги по улице Таежная (участок от ул. Озерная до ул. Проспект Победы) в г.п. Лянтор (489 м дорог, шириной 10 м, S=4890 м2); - Реконструкция улиц и дорог местного значения – (протяженность 9,4 км, ширина 6 м, площадь 56 400 м2). - Реконструкция части проспекта Победы (от перекрестка с ул. Виктора Кингисеппа до ул. Объездная) (протяженность 1035 м, ширина 14 м, S общ. = 14 490 м2). - Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона № 8 (протяженность 2676 м, ширина - 6 м, Sобщ. = 16 056 м2). - Строительство "Проезд к школе на 1500 учащихся в г.п. Лянтор" (протяженность 130 м, ширина 6 м, S=780 м2). - Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в мкр. 11 г. Лянтор" (протяженность 2300 м, ширина 8 м, S=18400 м2). - Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона №9 (протяженность 3750 м, ширина 6 м, Sобщ.=22 500 м2). - Строительство улиц и дорог местного значения (протяженность 5400 м, ширина 6 м, Sобщ=32400 м2) |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движенияв период реализации Программы не предусматриваются |

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор

| Вариант развития транспортной инфраструктуры | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| Вариант №1 (Базовый) | Дорожная сеть: |
|  | протяженность автомобильных дорог 110,00 км, в том числе: |
|  | - федеральных - 0 км, |
|  | - региональных - 0 км, |
|  | - муниципальных – 32,7 км |
|  | - прочие дороги общего пользования – 77,3 км |
|  | общая площадь улично-дорожной сети – 232,735 тыс. м2 |
|  | протяжённость вновь построенных автомобильных дорог, и улично-дорожной сети 0 км; протяжённость реконструированных автомобильных дорог, и улично-дорожной сети 0 км; |
|  | доля дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, охваченная комплексом работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей – 9,53 %; |
|  | доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 0 %; |
|  | площадь дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, охваченная комплексом работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей – 22,200 тыс. м2 |
|  | Пассажирские перевозки: |
|  | количество маршрутов межпоселкового автобусного транспорта - 1 ед. |
|  | общая протяженность маршрутов межпоселкового автобусного транспорта - 7,5 км; |
|  | пассажиропоток – 283,751 тыс. чел. год. количество создаваемых Транспортно-пересадочных узлов - 0. |
|  | Объекты инфраструктуры пассажирского транспорта - 0 шт. |
|  | Велосипедный транспорт: |
|  | протяженность - 0 км, в том числе |
|  | - рекреационные - 0, |
|  | - транспортные - 0, |
|  | - комбинированные - 0. |
|  | Общий уровень безопасности дорожного движения: |
|  | количество ДТП с пострадавшими - 4; |
|  | социальный риск от ДТП - 1 |
| Вариант №2 (Оптимальный) | Дорожная сеть: |
|  | протяженность автомобильных дорог 124,256 км, в том числе: |
|  | - федеральных - 0 км, |
|  | - региональных - 0 км, |
|  | - муниципальных – 46,956 км |
|  | - прочие дороги общего пользования – 77,3 км |
|  | общая площадь улично-дорожной сети – 322,871 тыс. м2 |
|  | протяжённость вновь построенных автомобильных дорог, и улично-дорожной сети 14,256 км; протяжённость реконструированных автомобильных дорог, и улично-дорожной сети 10,924 км; |
|  | доля дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, охваченная комплексом работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей – 5,99%; |
|  | доля вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 30,36%; доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 23,26%; |
|  | площадь дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, охваченная комплексом работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей – 22,200 тыс. м2 |
|  | Пассажирские перевозки: |
|  | количество маршрутов межпоселкового автобусного транспорта - 1 ед. |
|  | общая протяженность маршрутов межпоселкового автобусного транспорта - 7,5 км; |
|  | пассажиропоток – 283,751 тыс. чел. год. количество создаваемых транспортно-пересадочных узлов - 0. |
|  | Объекты инфраструктуры пассажирского транспорта - 27 шт. |
|  | Велосипедный транспорт: |
|  | протяженность - 3 км, в том числе |
|  | - рекреационные - 0, |
|  | - транспортные - 0, |
|  | - комбинированные - 3 км. |
|  | Общий уровень безопасности дорожного движения: |
|  | количество ДТП с пострадавшими - 3; |
|  | социальный риск от ДТП - 0 |

В настоящий момент существующая дорожная сеть городского поселения Лянтор загружена в среднем на 39%, что говорит о наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, ряд улиц требуют реконструкции, а районы перспективной застройки – строительства новых дорог, что учтено вторым вариантом развития транспортной инфраструктуры.

Таким образом, согласно оценке по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор более эффективным и отвечающим существующим потребностям городского поселения Лянтор представляется реализация второго («Оптимального») варианта развития транспортной инфраструктуры.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция автодороги по улице Таежная (участок от ул. Озерная до ул. Центральной) в г.п. Лянтор | 489 м дорог, шириной 10 м, S=4 890 м2 | 2024-2028 |
| 2. | Реконструкция улиц и дорог местного значения | протяженность - 9,4 км, проектируемая ширина 6 м, площадь – 56 400 м2 | 2027-2028 |
| 3. | Реконструкция части проспекта Победы (от перекрестка с ул. Виктора Кингисеппа до ул. Объездная) | протяженность 1035 м, ширина 14 м, S общ. = 14 490 м2 | 2018-2020 |
| Итого по направлению «Реконструкция улично-дорожной сети»: |  | Протяженность 10,924 км, общая площадь – 75 780 м2. |  |
| 4. | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона № 8 | протяженность 2676 м, ширина - 6 м, Sобщ. = 16 056 м2 | 2019-2023 |
| 5. | Строительство "Проезд к школе на 1500 учащихся в г.п. Лянтор". | протяженность 130 м, ширина 6 м, S=780 м2 | 2020 |
| 6 | Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в мкр. 11 г.п. Лянтор". | протяженность 2300 м, ширина 8 м, S=18 400 м2 | 2019-2021 |
| 7. | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона №9. | протяженность 3750 м, ширина 6 м, Sобщ.=22 500 м2 | 2020-2022 |
| 8. | Строительство улиц и дорог местного значения. | протяженность 5400 м, ширина 6 м, Sобщ=32400 м2 | 2024-2028 |
| Итого по направлению «Строительство улично-дорожной сети»: |  | Протяженность 14,256 км, общая площадь – 90 136 м2. |  |
| 9 | Создание сети велодорожек | протяженность – 3 км. | 2019 -2026 |
| 10 | Строительство автовокзала (реконструкция автостанции) | количество объектов - 1 объект | 2022-2023 |
| 11 | Строительство остановочных пунктов общественного транспорта (расширение сети движения общественного транспорта) | количество объектов - 27 шт. | 2020-2028 |
| 12 | Реконструкция речного причала | количество объектов - 1 объект | 2020-2023 |
| 13 | Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей на следующих территориях: | площадь 22 200 м2 | 2018-2028 |
|  | ул. Набережная | площадь 2000 м2 | 2028 |
|  | ул. Согласия | площадь 180 м2 | 2018 |
|  | ул. Дружбы народов | площадь 4000 м2 | 2021, 2025 |
|  | ул. Таежная | площадь 3000 м2 | 2019 |
|  | ул. Набережная | площадь 3000 м2 | 2020 |
|  | ул. Хантыйская | площадь 2000 м2 | 2026 |
|  | ул.Парковая | площадь 2000 м2 | 2027 |
|  | ул. Магистральная | площадь 2000 м2 | 2022 |
|  | Дорога к дачам «Заречные» | площадь 2000 м2 | 2023 |
|  | ул. Набережная | площадь 2000 м2 | 2024 |

Рисунок 4.1.1 – Схема расположения объекта ул. Набережная.

Рисунок 4.1.2 – Схема расположения объекта ул. Набережная.

Рисунок 4.1.3 – Схема расположения объекта ул. Дружбы Народов.

Рисунок 4.1.4 – Схема расположения объекта ул. Набережная.

Рисунок 4.1.5 – Схема расположения объекта ул. Согласия.

Рисунок 4.1.6 – Схема расположения объекта ул. Парковая.

Рисунок 4.1.7 – Схема расположения объекта ул. Хантейская.

Рисунок 4.1.8 – Схема расположения объекта ул. Таежная.

Рисунок 4.1.9 – Схема расположения объекта ул. Магистральная..

График реализации   мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

График реализации   мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

| № п/п | Наименование мероприятия | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автодороги по улице Таежная (участок от ул. Озерная до ул. Центральной) в г. Лянтор (489 м дорог, шириной 10 м, S=4890 м2) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Реконструкция части проспекта Победы (от перекрестка с ул. Виктора Кингисеппа до ул. Объездная) (протяженность 1035 м, ширина 14 м, Sобщ=14 490 м2) | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона № 8 (протяженность 2676 м, ширина - 6 м, Sобщ=16 056 м2) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Строительство "Проезд к школе на 1500 учащихся в г.п. Лянтор" (протяж.130 м, ширина 6 м, S=780 м2) |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5 | Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в мкр. 11 г. Лянтор" (протяженностью 2300 м, ширина 8 м, S=18400 м2) |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6 | Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей на следующих территориях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ул. Набережная |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6.2. | ул. Согласия | Х |  |  |  |  |  | 0 |
| 6.3. | ул. Дружбы народов |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 6.4. | ул. Таежная |  | Х |  |  |  |  |  |
| 6.5. | ул. Набережная |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.6. | ул. Хантыйская |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6.7. | ул. Парковая |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6.8. | ул. Магистральная |  |  |  |  | Х |  | 0 |
| 6.9. | Дорога к дачам «Заречные» |  |  |  |  |  | Х | 0 |
| 6.10. | ул. Набережная |  |  |  |  |  |  | Х |
| 7. | Реконструкция улиц и дорог местного значения |  |  |  |  |  |  | Х |
| 8. | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона №9 (протяженность 3750 м, ширина 6 м, Sобщ=22 500 м2) |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 9. | Строительство улиц и дорог местного значения (протяженность 5400 м, ширина 6 м, Sобщ=32400 м2) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 10. | Создание сети велодорожек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Строительство автовокзала (реконструкция автостанции) |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 12. | Строительство остановочный пунктов общественного транспорта (расширение сети движения общественного транспорта) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Реконструкция речного причала |  |  | Х | Х | Х | Х |  |

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 5.1.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор

| № п/п | Наименование мероприятия | ед.изм. | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 |  |
| 1 | Реконструкция автодороги по улице Таежная (участок от ул. Озерная до ул. Центральной) в г. Лянтор (489 м дорог, шириной 10 м, S=4890 м2) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 11 339 | 11 339 |
| 2 | Реконструкция части проспекта Победы (от перекрестка с ул. Виктора Кингисеппа до ул. Объездная) (протяженность 1035 м, ширина 14 м, Sобщ=14 490 м2) | тыс. руб. | 8 000 | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  | 24 001 |
| 3 | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона № 8 (протяженность 2676 м, ширина - 6 м, Sобщ=16 056 м2) | тыс. руб. |  | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 |  | 62 054 |
| 4 | Строительство "Проезд к школе на 1500 учащихся в г.п. Лянтор" (протяж.130 м, ширина 6 м, S=780 м2) | тыс. руб. |  |  | 3 015 |  |  |  |  | 3 015 |
| 5 | Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в мкр. 11 г. Лянтор" (протяженностью 2300 м, ширина 8 м, S=18400 м2) | тыс. руб. |  | 17 392 | 17 392 | 18 551 |  |  |  | 53 335 |
| 6 | Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей на следующих территориях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ул. Набережная | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 6 668 | 6 668 |
| 6.2. | ул. Согласия | тыс. руб. | 667 |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 6.3. | ул. Дружбы народов | тыс. руб. |  |  |  | 6 668 |  |  | 6 668 | 13 336 |
| 6.4. | ул. Таежная | тыс. руб. |  | 10 002 |  |  |  |  |  | 10 002 |
| 6.5. | ул. Набережная | тыс. руб. |  |  | 10 002 |  |  |  |  | 10 002 |
| 6.6. | ул. Хантыйская | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 6 668 | 6 668 |
| 6.7. | ул. Парковая | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 6 668 | 6 668 |
| 6.8. | ул. Магистральная | тыс. руб. |  |  |  |  | 6 668 |  |  | 6 668 |
| 6.9. | Дорога к дачам «Заречные» | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6 668 |  | 6 668 |
| 6.10. | ул. Набережная | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 6 668 | 6 668 |
| 7. | Реконструкция улиц и дорог местного значения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 217 977 | 217 977 |
| 8. | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона №9 (протяженность 3750 м, ширина 6 м, Sобщ=22 500 м2) | тыс. руб. |  |  | 28 986 | 28 986 | 28 986 |  |  | 86 959 |
| 9. | Строительство улиц и дорог местного значения (протяженность 5400 м, ширина 6 м, Sобщ=32400 м2) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 125 221 | 125 221 |
| 10. | Создание сети велодорожек | тыс. руб. |  | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 9 971 | 34 784 |
| 11. | Строительство автовокзала (реконструкция автостанции) | тыс. руб. |  |  |  |  | 47 800 | 47 800 |  | 95 600 |
| 12. | Строительство остановочный пунктов общественного транспорта (расширение сети движения общественного транспорта) | тыс. руб. |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 500 | 8 100 |
| 13. | Реконструкция речного причала | тыс. руб. |  |  | 18 850 | 13 050 | 13 050 | 13 050 |  | 58 000 |
| Итого общий объем финансирования Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района, тыс. руб. |  | тыс. руб. | 8 667 | 52 767 | 104 518 | 85 529 | 114 777 | 85 791 | 402 348 | 854 397 |

Общий объем финансирования Программы комплексного развития транспортной   инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района рассчитан с учетом объемов строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, предложенных Генеральным планом поселения и Стратегией социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года   на основании укрупненных нормативов цен строительства и анализа рынка данной инфраструктуры. Объем финансирования корректируется по итогам разработки проектно-сметной документации.

# Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий комплексной программы и оценку эффективности реализации комплексной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

6.1. Оценка эффективности реализации комплексной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

6.2. Оценка эффективности комплексной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию комплексной программы; степень достижения планируемых значений показателей комплексной программы

6.3. Расчет итоговой оценки эффективности комплексной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности комплексной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности комплексной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию комплексной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности комплексной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей комплексной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности комплексной программы.

6.4. Итоговая оценка эффективности комплексной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности комплексной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации комплексной программы.

6.5. Расчет P1 - оценки эффективности комплексной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию комплексной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)

где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию комплексной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию комплексной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

6.6. Интерпретация оценки эффективности комплексной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию комплексной программы» осуществляется по следующим критериям:

комплексная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

комплексная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

комплексная программа не выполнена, если P1 < 80%.

6.7. Расчет P2 - оценки эффективности комплексной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей комплексной программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1, где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя комплексной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей комплексной программы. Исполнение по каждому показателю комплексной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пiпл * 100%,

где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пiпл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю комплексной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%.

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%.

6.8. Интерпретация оценки эффективности комплексной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей комплексной программы» осуществляется по следующим критериям:

комплексная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

комплексная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

комплексная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% комплексная программа не выполнена, если P2 < 75%.

6.9. Итоговая оценка эффективности комплексной программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2,

где: Pитог - итоговая оценка эффективности комплексной программы за отчетный год.

6.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности комплексной программы осуществляется по следующим критериям:

P итог> 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог < 75% неэффективная.

6.11. Результаты итоговой оценки эффективности программы (значение Pитог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в комитет экономического развития администрации Сургутского района.

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6.1.

Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры являются время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.

Таблица 6.1.

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Оценка социально-экономической эффективности | Вид работ | Вид транспорта | Цель программы | Задачи программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автодороги по улице Таежная (участок от ул. Озерная до ул. Центральной) в г. Лянтор (489 м дорог, шириной 10 м, S=4890 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 2 | Реконструкция части проспекта Победы (от перекрестка с ул. Виктора Кингисеппа до ул. Объездная) (протяженность 1035 м, ширина 14 м, Sобщ=14 490 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 3 | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона № 8 (протяженность 2676 м, ширина - 6 м, Sобщ=16 056 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | строительство | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 4 | Строительство "Проезд к школе на 1500 учащихся в г.п. Лянтор" (протяж.130 м, ширина 6 м, S=780 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | строительство | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 5 | Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в мкр. 11 г. Лянтор" (протяженностью 2300 м, ширина 8 м, S=18400 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | строительство | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 6 | Комплекс работ по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей на следующих территориях: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ул. Набережная | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.2. | ул. Согласия | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.3. | ул. Дружбы народов | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.4. | ул. Таежная | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.5. | ул. Набережная | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.6. | ул. Хантыйская | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.7. | ул. Парковая | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.8. | ул. Магистральная | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.9. | Дорога к дачам «Заречные» | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 6.10. | ул. Набережная | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности |
| 7. | Реконструкция улиц и дорог местного значения | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | реконструкция | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 8. | Строительство улиц и дорог местного значения микрорайона №9 (протяженность 3750 м, ширина 6 м, Sобщ=22 500 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | строительство | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 9. | Строительство улиц и дорог местного значения (протяженность 5400 м, ширина 6 м, Sобщ=32400 м2) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | строительство | автомобильный | Мероприятия по развитию сети дорог | 1. безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности; 2. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; 3. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью |
| 10. | Создание сети велодорожек | Снижение временив пути велосипедистам на 30%, снижение вероятности ДТП с участием велосипедистов на 40% | строительство | Велосипед | Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения |
| 11. | Строительство автовокзала (реконструкция автостанции) | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 100% | строительство | автомобильный | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | 1. создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 2. доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |
| 12. | Строительство остановочный пунктов общественного транспорта (расширение сети движения общественного транспорта) | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 10% | установка | автомобильный | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | 1. создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 2. доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |
| 13. | Реконструкция речного причала | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества грузового обслуживания на 19% | реконструкция | водный | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания субъектов экономической деятельности. |

Рисунок 6.1.1. – Модель функционирования транспортной инфраструктуры городского поселения  Лянтор после реализации мероприятий

# Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Лянтор.

Согласно Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района с целью достижения предлагается реализация мероприятий оптимального варианта развития с целью обеспечения эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры и достижения целевых индикаторов развития транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований. Структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Лянтор разрабатываются в целях обеспечения реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Мероприятия Программы при прочих равных условиях пользуются приоритетом при планировании расходов муниципального бюджета, привлечении федеральных и окружных ресурсов. Кроме того, включение в Программу определенного инвестиционного проекта служит дополнительным аргументом при привлечении средств частных инвесторов.

С целью реализации масштабных инвестиционных проектов и высокозатратных мероприятий предполагается активное сотрудничество органов местного самоуправления городского поселения Лянтор с органами местного самоуправления Сургутского района, федеральными и региональными органами государственной власти в рамках следующих направлений:

включение городского поселения Лянтор в федеральные и региональные программы в сфере развития транспортной инфраструктуры;

осуществление финансирования реализации приоритетных инвестиционных проектов городского поселения Лянтор;

создание условий для привлечения внебюджетных источников.

Источниками финансирования инвестиционных проектов сфере развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор будут являться средства бюджета городского поселения Лянтор, бюджета Сургутского района, федеральные и окружные трансферты, внебюджетные источники.

Возможными механизмами привлечения внебюджетных средств для финансирования инвестиционных проектов и мероприятий Программы являются закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информационное обеспечение процесса реализации Программы осуществляется путем информирования о деятельности органов местного самоуправления. Ведущая роль в информировании населения, общественности и бизнес-сообщества отводится средствам массовой информации и Интернет ресурсам.

При этом при проведении преобразований, связанных с реализацией Программы, органам местного самоуправления необходимо обеспечить организацию эффективной «обратной связи» с общественностью, что, в свою очередь, приведет к формированию положительного общественного мнения среди жителей городского поселения Лянтор, общественности и предпринимательских кругов по отношению к действиям органов местного самоуправления.

При информационном сопровождении деятельности органов местного самоуправления, осуществляемом в рамках реализации Программы, подчеркиваются преимущества реализуемых проектов для территории, публичность и открытость проведения конкурсных процедур, учет общественного мнения, освещаются достигнутые результаты реализации проектов и мероприятий, их социальная и экономическая эффективность.

Оглавление

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2028 г.	1

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2028  гг.	1

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор	3

1.1. Анализ положения городского поселения Лянторв структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	3

1.2. Социально-экономическая характеристикагородского поселения Лянтор, характеристика градостроительной деятельности на территории городского поселения Лянтор, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.	5

1.2.1. Население	5

1.2.3. Социальная сфера	7

1.2.4. Здравоохранение.	7

1.2.5. Образование.	8

1.2.6. Культура.	8

1.2.7. Физическая культура и спорт.	9

1.2.8. Сведения о существующей градостроительной деятельности.	9

1.2.9 Транспортная инфраструктура	10

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта городского поселения Лянтор	10

1.3.1. Автомобильный транспорт	10

1.3.2. Воздушный и трубопроводный транспорт	11

Общая протяженность трубопроводов на территории городского поселения составляет более 74 км.	11

1.3.3. Водный транспорт	11

1.4. Характеристика сети дорог городского поселения Лянтор, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.	12

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском поселении Лянтор, обеспеченность парковками (парковочными местами).	18

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.	18

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.	21

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.	21

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.	21

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.	21

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор	22

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор	23

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.	24

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	25

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	25

2.2. Прогноз транспортного спросагородского поселения Лянтор, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского поселения Лянтор.	26

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.	26

2.4. Прогноз развития дорожной сети городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	27

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.	27

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.	28

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.	28

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.	29

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).	33

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	48

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	51

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Лянтор	60