

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 30 » ноября 2012 года № 606

г.Лянтор

Об утверждении целевой Программы

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению города в 2013-2016 гг., во исполнении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29 ноября 2012 года № 254 об одобрении проекта целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.», Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городское поселение Лянтор, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 07 октября 2010 года № 502:

1. Утвердить целевую Программу «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.», согласно приложению.
2. Управлению по организации деятельности Администрации города (О.Н. Смольяниновой) опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на сайте муниципального образования городское поселение Лянтор.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя муниципального образования Н.В. Царегородцева.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение к постановлению Администрации городского

поселения Лянтор

от «30» ноября 2012 года № 606

Целевая программа

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

1 Паспорт целевой Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» | | | | | |
| Основание для разработки Программы | 1 Обеспечение исполнения вопросов местного значения:  - организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм);  - организация обустройства мест массового отдыха населения;  - создание условий для массового отдыха жителей поселения;  - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городское поселение Лянтор, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 07 октября 2010 года № 502; | | | | | |
| Инициатор Программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор | | | | | |
| Разработчик Программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор | | | | | |
| Цели Программы | - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения;  - создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий;  - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. | | | | | |
| Задачи Программы | - создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения г.п. Лянтор;  - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, путем создания зеленых насаждений  различного функционального назначения;  - обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в городе;  - привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города. | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2013-2016 годы | | | | | |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2013-2016 гг., тыс.руб. | 2013 г., тыс.руб. | 2014 г., тыс.руб. | 2015 г., тыс.руб. | 2016 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 123116,51 | 22894,94 | 29781,92 | 35028,49 | 35411,16 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 86538,59 | 14010,90 | 20967,86 | 25375,84 | 26184,00 |
| Прочие поступления | 36577,92 | 8884,05 | 8814,06 | 9652,65 | 9227,16 |
| Источники финансирования Программы | - средства бюджета городского поселения Лянтор;  - прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).  Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;  2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами;  3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения;  4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения. | | | | | |
| Координатор Программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор | | | | | |
| Исполнители Программы | - жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор;  - юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;  - управляющие компании, товарищества собственников жилья;  - муниципальные предприятия городского поселения Лянтор. | | | | | |

2. Характеристика и обоснование проблемы.

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения Лянтор.

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства города остаются острыми, а именно:

1. Объекты внешнего благоустройства городского поселения Лянтор требуют ремонта или замены;

2. В недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда;

1. Ограниченное количество газонов и цветников, малых архитектурных форм;
2. Недостаточное количество мест массового отдыха населения.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемы благоустройства городских территорий требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы.

3. Основные цели Программы.

Основными целями Программы являются:

- создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения;

- создание условий для максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения;

-обеспечение экологической безопасности в городе;

- создание условий для комфортного проживания жителей;

-создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых мероприятий;

- развитие инфраструктуры, направленной на организацию безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения.

4. Задачи Программы

Основными задачами данной Программы является достижение поставленных целей.

В Программе рассматриваются следующие основные задачи:

- обустройство территорий внутриквартальной жилой застройки;

- комплексное благоустройство и улучшение эстетического состояния территории города;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города;

- устройство газонов и цветников, посадка деревьев и кустарников на территории города;

- праздничное оформление городского поселения Лянтор к праздничным мероприятиям;

- обустройство мест массового отдыха;

- летнее и зимнее содержание объектов благоустройства;

- устройство, ремонт и содержание малых архитектурных форм детского игрового оборудования;

- санитарная очистка территории городского поселения Лянтор с привлечением организаций и предприятий различных форм собственности, а также жителей на добровольной основе;

- устройство и ремонт контейнерных площадок по сбору ТБО;

- приобретение и установка детских игровых комплексов, игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках города,

- изготовление и размещение социальной рекламы.

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2013 - 2016 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений ( бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).

В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 122 млн. 109 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2013-2016 гг., тыс.руб. | 2013 г., тыс.руб. | 2014 г., тыс.руб. | 2015 г., тыс.руб. | 2016 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 123116,51 | 22894,94 | 29781,92 | 35028,49 | 35411,16 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 86538,59 | 14010,90 | 20967,86 | 25375,84 | 26184,00 |
| Прочие поступле-ния | 36577,92 | 8884,05 | 8814,06 | 9652,65 | 9227,16 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

7. Механизм реализации Программы

Формы и методы реализации Программы определяются жилищно-коммунальным управлением Администрации городского поселения Лянтор.

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы;

- предоставление отчета о выполнении Программы в состав итогов социально-экономического развития городского поселения Лянтор;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

8. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - это создание благоприятной обстановки для жителей города.

Успешная реализация Программы предполагает:

- ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;

- обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках;

- улучшение санитарного состояния территории городского поселения;

- повышение уровня комфортности и безопасности в местах массового отдыха населения;

- вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения.

Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на городских территориях, повышении уровня культуры жителей города, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства.

9. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к целевой программе «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| N  п/п | Мероприятия/ задача | Код экономической классификации расходов бюджета | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | 2013 год, тыс.руб. | 2014 год, тыс.руб. | 2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб. | Исполнитель |
| Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий (устройство газонов, клумб, выкашивание травы, летнее содержание городских скверов, приобретение вазонов-чаш для вертикального озеленения) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 17 737,55 | 4 084,86 | 4 309,53 | 4 546,55 | 4 796,61 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 2. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 3 022,83 | 696,14 | 734,43 | 774,82 | 817,44 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения (санитарная очистка территории города, ремонта и содержание малых архитектурных форм, устройство зимнего городка, разборка зимнего городка, оформление улиц к праздничным мероприятиям и т.д.) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 65 778,22 | 9 229,90 | 15 923,90 | 20 054,46 | 20 569,95 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.1 | Окраска ограждений по улицам Назаргалеева, Согласия |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 1 494,38 | 747,19 | 0,00 | 0,00 | 747,19 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.2 | Ремонт и окраска ограждения, моста, урн, скамеек городского сквера |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 1 712,90 | 90,07 | 766,38 | 90,07 | 766,38 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.3 | Ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 5 762,94 | 1 312,23 | 1 384,40 | 1 481,31 | 1 585,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.4 | Ремонт мусорных контейнерных точек |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 2 433,06 | 560,32 | 591,14 | 623,65 | 657,95 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.5 | Ремонт фундамента ограждения сквера |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 638,66 | 319,33 | 319,33 | 0,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.6 | Санитарная очистка города (утилизация ТБО) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 399,18 | 99,48 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.7 | Очистка водоёма в городском сквере |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 1 307,16 | 1 007,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.8 | Ремонт ступеней моста в городском сквере |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 517,44 | 301,84 | 96,90 | 0,00 | 118,71 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.9 | Летнее и зимнее содержание дорожек и площади городских скверов |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 12 393,97 | 1 589,02 | 2 512,27 | 3 557,00 | 4 735,67 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.10 | Устройство и содержание и разборка снежного городка |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 5 203,04 | 1 171,87 | 1 253,90 | 1 341,67 | 1 435,59 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.11 | Оформление улиц к празднику(флаги) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.12 | Приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 198,90 | 0,00 | 99,00 |  | 99,90 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.13 | Создание видеофильма и фотоальбома для участия в конкурсе по благоустройству |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 144,39 | 44,39 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.14 | Обустройство сквера на территории детской площадки по адресу: микрорайон № 6, за жилым домом № 33 (устройство клумб, газонов, тротуарных дорожек, освещения и малые архитектурные формы)\* |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.15 | Реконструкция эстрадного комплекса |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 5 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.16 | Обустройство газонов вдоль магистральных дорог (28 000 м.кв.) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 2 212,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 1 106,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.17 | Приобретение и установка вазонов из декоративного бетона для высадки цветов в летний период на прекрестках магистральных дорог (20шт.) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 404,24 | 0,00 | 404,24 | 0,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.18 | Летнее содержание вазонов из декоративного бетона для высадки цветов на прекрестках магистральных дорог (20 шт.) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.19 | Вырубка (пересадка) хаотично растущих зеленых насаждений (2000шт.) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 394,99 | 0,00 | 131,66 | 131,66 | 131,66 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.20 | Замена мусорных контейнерных площадок (128 шт./ 384конт.) |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 6 858,00 | 0,00 | 2 286,00 | 2 286,00 | 2 286,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.21 | Установка скамеек и урн вдоль тротуаров (120 шт.)\* |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 980,40 | 0,00 | 490,20 | 490,20 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.22 | Реконструкция стелы на въезде в город |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.23 | Устройство Доски Почета города Лянтора |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.24 | Устройство кованного "Дерева любви" на территории городского сквера |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.25 | Изготовление и размещение социальной рекламы на территории города |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 1 852,50 | 0,00 | 652,50 | 600,00 | 600,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.26 | Приобретение и утановка адресных аншлагов |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 583,08 | 0,00 | 583,08 | 0,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 3.27 | Приобретение и монтаж игрового комплекса в сквере на пересечении улиц В.Кингесеппа-С.Лазо |  | Бюджет городского поселения Лянтор | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 4. | Благоустройство (устройство детских и спортивных площадок, благоустройство дворовых территорий, установка малых архитектурных форм и т.д.) территорий общего пользования |  | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 36 577,92 | 8 884,05 | 8 814,06 | 9 652,65 | 9 227,16 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 4.1 | Приобретение и установка игрового оборудования на дворовых территориях в микрорайонах № 1,2,3,4,6,7,10 городское поселение Лянтор |  | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 25 543,79 | 5 753,18 | 6 155,90 | 6 586,82 | 7 047,89 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 4.2 | Устройство газонов на дворовых территориях городского поселения Лянтор : ул. Эстонских дорожников, дворовая территория дома 28, микрорайон7, на придомовой территории дома № 48 ,микрорайон 5, на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 1, на придомовой территории дома № 36/1, ул. Эстонских дорожников, дворовая территория дома 26 |  | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 3 331,83 | 264,04 | 805,30 | 1 140,52 | 1 121,97 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
| 4.3 | Изготовление и монтаж ограждений : микрорайон 4, на придомовой территории домов № 30,19, микрорайон 1 на придомовой территории дома № 36/1,36/2 , микрорайон 5, на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 6, на придомовой территории домов № 7,6, 5, 4, 1, ул. Комсомольская, дворовая территория домов 1,3 , ул. Набережная, на придомовой территории домов № 24,22, ул. Назаргалеева, на придомовой территории домов № 26, 32,30, микрорайон 5, на придомовой территории дома № 3, ул. Эстонских дорожников, на придомовой территории дома № 26, микрорайон 6а, на придомовой территории домов № 101, 96, 76,90, 33, ул. Дружбы народов, на придомовой территории дома № 1, микрорайон 7, на придомовой территории дома № 48, микрорайон 3, на придомовой территории дома № 2, микрорайон 2, на придомовой территории дома № 65. |  | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | 7 702,30 | 2 866,82 | 1 852,86 | 1 925,32 | 1 057,30 | Жилищно-коммунальное управление Администрации городское поселение Лянтор |
|  | Итого |  |  | 123 116,51 | 22 894,94 | 29 781,92 | 35 028,49 | 35 411,16 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 86 538,59 | 14 010,90 | 20 967,86 | 25 375,84 | 26 184,00 |  |
|  | Прочие поступления |  |  | 36 577,92 | 8 884,05 | 8 814,06 | 9 652,65 | 9 227,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |